|  |  | Приложение № 8 к отчету о результатах контрольного мероприятия от « » ________ 2023 г. № |
| --- | --- | --- |

Сводная таблица эффективности использования бюджетных средств, направленных на мероприятия по сейсмоусиление объектов в Республике Ингушетия

| 1. Критерии аудита эффективности: | Уровень достижения |
| --- | --- |
|  | не достигнут |
| 1. Запланированные значения результатов использования средств на сейсмоусиление объектов достигнуты. | До настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию объекты: 1. строительство школы на 320 мест в г. Карабулак; 2. строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа; 3. реконструкция средней общеобразовательная школы № 3 г. Назрань. В результате фактического отсутствия финансирования из федерального бюджета показатель достижения уровня технической готовности указанных объектов на 1 января 2022 года не достигнут, на момент проведения контрольного мероприятия их фактическая строительная готовность составила 97,6 %, 89,0 % и 76,0 % соответственно. |
| 2. Неиспользованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), направленных на сейсмоусиление объектов в рамках ГП-05 и государственной программы субъекта Российской Федерации, отсутствуют. | не достигнут |
|  | В 2020 году Минстроем России бюджетные ассигнования на мероприятия по сейсмоусилению трех объектов РИ уменьшен путем отзыва лимитов бюджетов обязательств в объеме 368,3 млн рублей , в том числе на строительство школы на 320 мест в г. Карабулак, поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа и реконструкцию средней общеобразовательная школы № 3 г. Назрань. |
| 3. Необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов отсутствует. | не достигнут |
|  | На завершение строительства (реконструкции) объектов: строительство школы на 320 мест в г. Карабулак; строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа; реконструкция средней общеобразовательная школы № 3 г. Назрань. необходимо дополнительно 386,6 млн рублей, в том числе 367,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета. |
| 4. Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации ГП-05 и государственной программы Республики Ингушетия на сейсмоусиление объектов, отсутствует. | не достигнут |
|  | Увеличение объемов финансовых ресурсов на строительство и реконструкцию объектов, составило на момент проведения контрольного мероприятия 42,1 млн. рублей. |
| 5. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности введены в эксплуатацию. | не достигнут |
|  | объекты незавершенного строительства «Строительство школы на 320 мест в г. Карабулак» и «Реконструкция МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Назрань», числящиеся на балансе Минстроя РИ, фактически введены в эксплуатацию (осуществляется учебный процесс) без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами. |
| 6. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности используются по назначению. | не достигнут |
|  | Объект: Поликлиника на 300 посещений в смену в г. Сунжа: 1. не на полную мощность функционирует дневной стационар (из запланированных проектом строительства размещением 60 коек фактически оборудовано 31 койко-место с дневным пребыванием пациентов); 2. не используются помещения подвального этажа в соответствии с предусмотренным проектной документацией назначением (за исключением технических помещений); 3. не используется по назначению помещение пищеблока, оборудованное в соответствии с требованиями проектной документации. |
| 7. Объекты незавершенного строительства в рамках реализации мероприятий по сейсмоусилению объектов (за исключением объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком производства работ) отсутствуют. | не достигнут |
|  | По состоянию на 1 октября 2020 г. на счете 106.11 числятся объекты незавершенного строительства на общую сумму 908 980,1 тыс. рублей, в том числе: «Строительство школы на 320 мест в г. Карабулак» на сумму 126 762,7 тыс. рублей; «Реконструкция МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Назрань» на сумму 234 450,6 тыс. рублей; «Строительство ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с. п. Сурхахи» на 320 мест» на сумму 210 115,5 тыс. рублей; «Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г.Сунжа» на сумму 337 651,3 тыс. рублей. |