|  | Приложение № 22 |
| --- | --- |

КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

по результатам параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов)»

| № п/п | Получатель (адресат) | Предложение (рекомендация) | Отметка о приоритетности (да/нет) | Рекомендованный срок реализации | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Правительство Российской Федерации | Поручить Минфину России подготовить и представить в Правительство Российской Федерации предложения о пересмотре перечня оснований для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, установленных в пункте 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, при осуществлении субъектами Российской Федерации строительства (реконструкции) объектов капитального строительства | нет | 01.12.2025 | - |  |
| 2. | Правительство Российской Федерации | Поручить Минфину России подготовить и представить в Правительство Российской Федерации предложения по нормативному закреплению перечня (видов) оборудования или критериев отнесения оборудования к необходимому для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства, создаваемого в рамках исполнения контракта «под ключ» | нет | 01.12.2025 | - |  |
| 3. | Министерство финансов Российской Федерации | Проработать вопрос по закреплению в законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязанности указания в соглашении о расторжении контракта по соглашению сторон причин расторжения | нет | 01.12.2025 | - |  |
| 4. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Проанализировать единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства на предмет наличия в нем проектной документации, доработанной с применением типовой проектной документации и соответствующей актуальным требованиям технических регламентов и правил пожарной безопасности, с целью принятия решения о признании ее типовой проектной документацией | нет | 01.12.2025 | - |  |
| 5. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Проработать вопрос о механизме отмены решения о признании проектной документации типовой проектной документацией в случае утраты такой документацией актуальности в связи с изменениями требований технических регламентов, пожарной безопасности или в иных случаях | нет | 01.12.2025 | - |  |