Приложение № 13

к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия

Сводная таблица оценки эффективности мер, принимаемых Федеральным дорожным агентством и подведомственными ему учреждениями, по сокращению объемов незавершенного строительства

| Критерии аудита эффективности | Результаты анализа | Оценка |
| --- | --- | --- |
| (1) Разработан и утвержден порядок отбора объектов для выполнения проектно-изыскательских работ в целях их дальнейшего включения в федеральную адресную инвестиционную программу | В Росавтодоре не установлен общий порядок отбора объектов строительства, реконструкции, комплексного обустройства автомобильных дорог федерального значения, в том числе объектов для выполнения проектно-изыскательских работ, в целях их дальнейшего включения в федеральную адресную инвестиционную программу и программы дорожных работ. Также не определены критерии для выбора объектов, методика их ранжирования и приоритетности финансирования. | не эффективно |
| (2) Количество объектов незавершенного строительства сокращается, в том числе в части проектно-сметной документации | За период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2023 года количество объектов, строительство которых приостановлено, снизилось на 7 единиц (на 8,9 %), объем увеличился на 5 363,7 млн рублей (на 150,0 %), количество и объем нереализованной ПСД увеличились на 103 единицы (на 10,7 %) и на 4 320,9 млн рублей (на 37,3 %) соответственно. | не эффективно |
| (3) Отсутствуют расходы федерального бюджета на разработку проектно-сметной документации, которая не реализована в рамках дорожных работ* | За период 2017–2023 годов были завершены работы по проектированию 297 объектов капитального строительства с объемом произведенных затрат на сумму 13 708,1 млн рублей, однако на 1 сентября 2023 года не реализована ПСД по 157 объектам (52,9 %) на сумму 6 007,5 млн рублей (43,8 %). Из разработанной в 2017 году ПСД (более 5 лет назад) не использовано 7 единиц, или 25,0 %, в 2018 году – 2 единицы, или 9,5 %, в 2019 году – 14 единиц, или 21,9 %, при этом начиная с 2020 года количество нереализованной ПСД увеличилось: в 2020 году – 45 единиц, или 60,0 %, в 2021 году – 37 единиц, или 84,1 %, в 2022 году – 28 единиц, или 68,3 %, в 2023 году – 24 единицы, или 100,0 %. | не эффективно |
| (4) Отсутствуют факты неэкономного использования ресурсов, направленных на разработку проектно-сметной документации | На 1 сентября 2023 года ФКУ Росавтодора не обеспечена разработка ПСД по 61 объекту капитального строительства с объемом произведенных затрат на сумму 1 669,4 млн рублей, из которых утрачена актуальность по 58 объектам (95,1 %) на сумму 1 466,5 млн рублей (87,8 %). Кроме того, осуществлено финансирование разработки ПСД в отношении 4 объектов строительства (реконструкции) стационарных пунктов весового контроля на сумму 16,5 млн рублей после решения, исключающего необходимость их строительства. Указанные факты свидетельствуют о неэкономном использовании ресурсов, направленных на разработку ПСД, в общем размере 1 483,0 млн рублей. | не эффективно |
| (5) Разработанная проектно-сметная документация реализована в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и (или) в рамках осуществления дорожной деятельности* | По состоянию на 1 сентября 2023 года количество разработанной ПСД, которая не реализована в рамках осуществления дорожной деятельности, в том числе в рамках ФАИП, и объем средств на ее разработку составляют 972 единицы и 12 991,4 млн рублей соответственно, в том числе в части ПСД, разработанной более 5 лет назад (1990–2017 годы) – 819 единиц и 8 079,2 млн рублей соответственно. | не эффективно |
| (6) Количество и объем затрат на проектно-сметную документацию соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетности за соответствующий период | В ходе анализа результатов проведенной ФКУ Росавтодора инвентаризации незавершенного строительства и произведенных затрат выявлено их несоответствие фактическому наличию имущества. Так, в разделе 5 консолидированной Пояснительной записки Росавтодора на 1 января 2023 года по форме 0503160 и в таблице № 6 к указанной форме раскрыта информация о проведении инвентаризации во всех ФКУ Росавтодора, при которой излишки и недостачи в отношении капитальных вложений в объекты незавершенного строительства не выявлены. Отсутствие расхождений по результатам инвентаризации также подтверждено инвентаризационными описями (сличительными ведомостями) по объектам нефинансовых активов. Вместе с тем в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что из 1 092 объектов незавершенного строительства, по которым на балансе ФКУ Росавтодора числятся затраты на разработку ПСД на сумму 16 177,2 млн рублей, по состоянию на 20 октября 2023 года разработанная в 1990–2017 годах проектная документация по 456 объектам (41,8 %) на сумму 3 431,4 млн рублей (21,2 %) фактически отсутствует. | не эффективно |
| (7) Отсутствуют факты дублирования разработанной проектно-сметной документации на одни и те же участки автомобильных дорог | В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено восемь фактов дублирования ФКУ Росавтодора одних и тех же участков автомобильных дорог в ПСД, общая стоимость разработки которых составила 429,7 млн рублей. Так, например, в 2021 году ФКУ ДСД «Дальний Восток» разработана ПСД на устройство стационарного электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на автомобильной дороге А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков на участке км 22+700 – км 24+450, п. Дачное, Сахалинская область стоимостью 3,2 млн рублей. Вместе с тем по состоянию на 27 октября 2023 года осуществлялась разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков, в том числе на участке км 21+300 – км 28+700, предусматривающая устройство освещения на участке км 22+700 – км 24+450, что после ее разработки приведет к неактуальности ранее разработанной проектной документации по комплексному обустройству. | не эффективно |

* Нормативными документами не установлен срок, в течение которого ПСД является актуальной и должна быть реализована. При этом в соответствии с пунктом 6.1.7 Свода Правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1033/пр, для объектов капитального строительства допускается использование результатов инженерно-геологических изысканий с учетом сроков давности материалов от двух до пяти лет в зависимости от вида инженерных изысканий. С учетом изложенного использование проектной документации, разработанной более пяти лет назад, может потребовать переработки и значительной корректировки проектных решений.

Из установленных критериев эффективности по 7 критериям (100,0 %) оценка «не эффективно».

Объем произведенных затрат – 380,5 млн рублей.