## Приложение № 7

## к отчету о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ факторов, влияющих на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, в условиях глобального энергоперехода»

Анализ эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых на софинансирование энергоэффективного капитального ремонта МКД, в рамках установленных критериев

| 1. Критерий аудита эффективности: запланированные при предоставлении бюджетных средств и иных ресурсов значения показателей результативности использования средств достигнуты | не применим |
| --- | --- |
|  | значения показателей результативности для использования средств федерального бюджета, выделяемые на софинансирование энергоэффективного капитального ремонта МКД в программных документах не устанавливались |
| 2. Критерий аудита эффективности: неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на реализацию мероприятий, отсутствуют | не достигнут |
|  | не в полном объеме израсходованы средства финансовой поддержки при проведении мероприятий по энергоэффективному капитальному ремонту: фактически направлено в субъекты Российской Федерации - 410,6 млн рублей, что составляет 94,2 % от предусмотренных средств в размере 435,9 млн рублей |
| 3. Критерий аудита эффективности: сроки реализации запланированных мероприятий не нарушены | достигнут |
|  | сроки реализации мероприятий не нарушались |
| 4. Критерий аудита эффективности: запланированные мероприятия по модернизации ГИС «Энергоэффективность» обеспечили необходимый уровень открытости и полноты данных | не применим |
| 5. Критерий аудита эффективности: проведенные мероприятия по энергоэффективному капитальному ремонту МКД обеспечили достижение запланированного уровня экономии ресурсов | достигнут |
|  | Средства федерального бюджета, выделенные в рамках финансовой поддержки мероприятий по проведению энергоэффективного капремонта в объеме 410,6 млн рублей, позволили провести работы на 343 МКД, по результатам которого получена экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов в среднем в размере 20 % (расчетно) на один МКД или порядка 220 млн рублей в год, что сопоставимо с размером взносов на капремонт (плановый расчетный уровень экономии потребления энергии должен составить не менее 10 %). |