|  | Приложение № 17 к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия |
| --- | --- |

КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит реализации мер, принимаемых Федеральным дорожным агентством и подведомственными ему учреждениями, по сокращению объемов незавершенного строительства по автомобильным дорогам федерального значения за период 2017–2022 годов»

| № п/п | Получатель (адресат) | Предложение (рекомендация) | Отметка о приоритетности (да/нет) | Рекомендованный срок реализации | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Правительство Российской Федерации | Поручить Минтрансу России совместно с Федеральным дорожным агентством проработать вопрос об определении оснований и критериев отбора объектов строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных дорог федерального значения, в том числе для выполнения проектно-изыскательских работ, а также о подготовке предложений для включения в федеральную адресную инвестиционную программу объектов ПИР с одновременным включением затрат на строительно-монтажные работы | да | 30.11.2024 |  |
| 2 | Федеральное дорожное агентство | Поручить подведомственным федеральным казенным учреждениям провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства в соответствии с требованиями нормативных и методических документов в части отражения в инвентаризационных описях данных о характере выполненных работ с указанием причин прекращения реализации и обеспечить своевременное направление в Федеральное казначейство и Росавтодор документов о результатах инвентаризации для их отражения в бюджетном учете и, соответственно, в бюджетной отчетности за 2024 год | нет | 30.11.2024 |  |
| 3 | Федеральное дорожное агентство | Поручить подведомственным федеральным казенным учреждениям проработать вопрос о восстановлении отсутствующих первичных учетных документов, документов по вводу объектов в эксплуатацию и проектно-сметной документации | нет | 30.11.2024 |  |
| 4 | Федеральное дорожное агентство | Поручить подведомственным федеральным казенным учреждениям проработать вопрос об отнесении затрат по фактически введенным объектам капитального строительства в части строительно-монтажных работ в состав основных средств | да | 30.11.2024 |  |
| 5 | Федеральное казначейство | В целях корректного формирования сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства по форме ОКУД 0503190 в рамках исполнения полномочий, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений», принять к сведению результаты экспертно-аналитического мероприятия | нет | - |  |