|  |  | Приложение № 7 отчету о результатах контрольного мероприятия от « » ________ 2023 г. № |
| --- | --- | --- |

Анализ участия субъектов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах Российской Федерации, в мероприятиях по сейсмоусилению объектов

| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Республика Адыгея | + | + | - | - |
| 2 | Республика Алтай | + | + | - | - |
| 3 | Амурская область | - | - | - | - |
| 4 | Республика Бурятия | - | - | - | - |
| 5 | Республика Дагестан | + | + | + | - |
| 6 | Республика Ингушетия | + | + | + | + |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - |
| 8 | Карачаево-Черкесская Республика | + | + | + | + |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - |
| 10 | Республика Северная Осетия - Алания | + | + | + | + |
| 11 | Республика Тыва | - | - | - | - |
| 12 | Республика Хакасия | - | - | - | - |
| 13 | Чеченская Республика | + | + | + | - |
| 14 | Алтайский край | - | - | - | - |
| 15 | Забайкальский край | - | - | - | - |
| 16 | Камчатский край | + | + | + | + |
| 17 | Краснодарский край | - | - | - | - |
| 18 | Красноярский край | - | - | - | - |
| 19 | Ставропольский край | - | - | - | - |
| 20 | Приморский край | - | - | - | - |
| 21 | Хабаровский край | - | - | - | - |
| 22 | Иркутская область | + | - | - | - |
| 23 | Кемеровская область-Кузбасс | + | + | + | - |
| 24 | Магаданская область | - | - | - | - |
| 25 | Сахалинская область | + | - | - | - |
| 26 | Чукотский автономный округ | - | - | - | - |
| 27 | Еврейская автономная область | - | - | - | - |

Ежегодно в реализации мероприятий по сейсмоусилению участвуют 4 региона: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания и Камчатский край.

Приказом Минстроя России  создана Единая комиссия по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждены Положение о Единой комиссии и определен ее состав.

В 2019–2021 годах Минстроем России в соответствии с пунктом 2.1 Порядка представления заявки о представлении субсидии изданы приказы «Об объявлении приема заявок субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, и (или) строительству новых сейсмостойких объектов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна, в рамках основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Среди причин неучастия субъектов Российской Федерации:

- нарушение срока представления заявки для участия в отборе (Амурская область);

- отсутствие согласования объектов строительства (реконструкции) со стороны Минэкономразвития России (Республика Бурятия, Республика Хакасия, Забайкальский край, Краснодарский край, Магаданская область в 2019 – 2021 годах);

- отклонение заявки ввиду наличия неисполненных обязательств (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Тыва);

- отсутствие в составе заявок экспертизы проектно-сметной документации (Алтайский край в 2019 – 2021 годах);

- отказ от участия (Красноярский край, Ставропольский край, Приморский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область).

Так, при рассмотрении Минэкономразвития России представленного Минстроем России перечня инвестиционных проектов были обозначены следующие причины исключения объектов для финансирования в рамках мероприятия в 2019 – 2021 годах:

- стоимость инвестиционного проекта, указанная в паспорте инвестиционного проекта, не соответствует стоимости, представленной в заключении о проверке достоверности определения сметной стоимости и титульном списке проекта («Строительство лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, квартал 356, ул. Гагарина, 4»);

- при расчете интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта следует произвести сравнение стоимости инвестиционного проекта с проектом-аналогом в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. № 58 с уточнением сроков реализации в паспорте инвестиционного проекта в связи с тем, что заявка субъекта Российской Федерации подана в 2019 году («Реконструкция школы в с. Беляши, Кош-Агачского района, Республики Алтай»);

- функциональное назначение здания (культурно-просветительское учреждение) не соответствует целям и задачам основного мероприятия ГП-05; некорректно произведен расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта (оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям) с учетом сравнения стоимости проекта с проектом-аналогом («Реконструкция и сейсмоусиление Дома культуры на 200 мест в г. Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятии»);

- показатели мощности объекта капитального строительства, указанные в титульном списке и паспорте инвестиционного проекта необходимо привести в соответствие с заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; некорректный расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом сравнения стоимости с проектом-аналогом («Строительство школы-интерната в с. Красный Яр Кабанского района Республики Бурятия»);

- реализация проекта предполагает создание объекта капитального строительства, кратно превышающего по мощностным показателям сносимый объект; показатели мощности инвестиционного проекта, указанные в титульном списке, не соответствуют показателям мощности, указанным в паспорте проекта; отсутствуют документы, подтверждающие показатели проектов-аналогов («Школа на 110 мест в с. Алкадар Сулейман-Стальского района Республики Дагестан», «Школа на 360 мест в г. Бавтугай Республики Дагестан», «Школа на 604 места в г. Хасавюрте Республики Дагестан (модифицированная проектная документация», «Школа-детский сад в п. Мозгон Забайкальского края»);

- реализация проекта предполагает создание объекта капитального строительства, кратно превышающего по мощностным показателям сносимый объект («Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г. Карабулак Республики Ингушетия»);

- функциональное назначение здания (культурно-просветительское учреждение) не соответствует целям и задачам основного мероприятия ГП-05; наименование проекта, указанное в заключении экспертизы на проектную часть и в заключении о достоверности определения сметной стоимости, не соответствует наименованию, указанному в титульном списке и в паспорте проекта («Реконструкция кинотеатра имени Кирова по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 100 под молодежный киноконцертный комплекс с вводом антисейсмических мероприятий»);

- необходимо уточнить сроки реализации в титульном списке и паспорте; представить доработанный расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом сравнения стоимости с проектом-аналогом; отсутствуют документы, подтверждающие показатели проектов-аналогов («Поликлиника на 350 посещений в смену в с. Белый Яр Республики Хакасия»);

- необходимость дополнительных пояснений ввиду того, что реализация проекта предполагает строительство объекта взамен ранее введенного в эксплуатацию («Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в с. Дачу-Борзой Грозненского муниципального района Чеченской Республики», «Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г. Грозный, ул. Алексеева, 156а Октябрьского района Чеченской Республики», «Строительство МБДОУ детский сад «Чебурашка» на 140 мест с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики»);

- функциональное назначение здания (культурно-просветительское учреждение) не соответствует целям и задачам основного мероприятия ГП-05 («Реконструкция сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского муниципального района Чеченской Республики», «Строительство сельского дома культуры в пос. Ойсхара Гудермесского муниципального района Чеченской Республики»);

- функциональное назначение здания (физкультурно-спортивное учреждение) не соответствует целям и задачам основного мероприятия ГП-05 («Физкультурно-спортивный комплекс, г. Грозный, Старопромысловский район, Чеченская Республика»);

- затраты на проведение ремонтных работ не относятся к расходам инвестиционного характера и не соответствуют целям и задачам основного мероприятия ГП-05 («Ремонтно-восстановительные работы МУЗ «Центральная районная больница Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики»);

- достройка ранее начатых и брошенных объектов не относится к целям и задачам основного мероприятия ГП-05; функциональное назначение здания (культурно-просветительское учреждение) не соответствует целям и задачам основного мероприятия ГП-05 («Реконструкция объекта «Этнокультурный центр» по ул. Центральной в с. Гадля Ольского района Магаданской области»);

- реализация проекта предполагает переоборудование общежития в жилой многоквартирный дом, что не относится к целям и задачам основного мероприятия ГП-05; в паспорте проекта произведено неверное распределение сметной стоимости проекта по годам реализации и источникам финансирования («Реконструкция общежития по ул. Марии Амамич, дом 12 в поселке Эвенск Магаданской области»).

От 25 июня 2018 г. № 362/пр.

Приложение № 2 к приказу Минстроя России от 15 мая 2018 г. № 281/пр.

От 19 июня 2018 г. № 355/пр; от 15 мая 2019 г. № 276/пр; от 23 марта 2020 г. № 146/пр.

Письмо Минэкономразвития России от 16 августа 2018 г. № 23245-АТ/Д17и.