Приложение  № 19 к Отчету

Выполнение субъектами Российской Федерации обязательств по финансированию, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий.

Таблица 1 – мероприятия в рамках ФАИП

млн. рублей

| Год | Обязательства по финансированию мероприятий за счет средств бюджета субъекта РФ, предусмотренного соглашением (ФАИП) | Выполнение обязательств по финансированию | Сумма неисполненных обязательств | % неисполненных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2 872,3 | 2 313,7 | 558,6 | 19,4 |
| 2013 | 2 910,0 | 2 008,1 | 901,9 | 31,0 |
| 2014 | 2 651,4 | 1 260,6 | 1 390,8 | 52,5 |
| 2015 | 355,6 | 297,3 | 58,3 | 16,4 |
| 2016 | 457,4 | 437,9 | 19,5 | 4,3 |
| 2017 | 892,8 | 676,5 | 216,3 | 24,2 |
| 2018 | 546,9 | 420,8 | 126,1 | 23,1 |
| 2019 | 858,6 | 608,1 | 250,5 | 29,2 |
| 2020 | 1 017,8 | 872,2 | 145,6 | 14,3 |
| Итого: | 12 562,8 | 8 895,2 | 3 667,6 | 29,2 |

Таблица 2 – мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений.

млн. рублей

| Год | Обязательства по финансированию мероприятий за счет средств бюджета субъекта РФ, предусмотренного соглашением (капремонты ГТС) |  | Выполнение обязательств по финансированию |  | Сумма неисполненных обязательств |  | % неисполненных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем | Бюджет субъекта | Общий объем | Бюджет субъекта | Общий объем | Бюджет субъекта | Бюджет субъекта |
| 2012 | 2 176,0 | 0,0 | 2 176,0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2013 | 1 964,5 | 527,7 | 1 964,5 | 408,3 | 0,0 | 119,4 | 22,6 |
| 2014 | 1 251,5 | 753,9 | 1 251,5 | 696,3 | 0,0 | 57,6 | 7,6 |
| 2015 | 1 663,3 | 651,7 | 1 188,6 | 523,4 | 474,7 | 128,3 | 19,7 |
| 2016 | 1 416,5 | 402,8 | 1 343,6 | 493,7 | 72,9 | -90,9 | -22,6 |
| 2017 | 1 544,0 | 612,2 | 1 512,1 | 582,5 | 31,9 | 29,7 | 4,9 |
| 2018 | 1 279,2 | 319,6 | 1 263,8 | 311,9 | 15,4 | 7,7 | 2,4 |
| 2019 | 1 171,3 | 257,3 | 1 103,7 | 227,9 | 67,6 | 29,4 | 11,4 |
| 2020 | 1 426,5 | 198,3 | 1 385,4 | 185,8 | 41,1 | 12,5 | 6,3 |
| Итого | 13 892,8 | 3 723,5 | 13 189,2 | 3 429,8 | 703,6 | 293,7 | 7,9 |