|  |  | Приложение № 11 к отчету о результатах контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- |

Информация о достижении показателей результативности в рамках установленных критериев в Тверской области и Республике Башкортостан

| Критерий аудита эффективности | Достижение критерия |
| --- | --- |
| 1. Критерий аудита эффективности: установленные при предоставлении межбюджетных трансфертов показатели и индикаторы результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», достигнуты своевременно (да/нет) | достигнут |
|  | Установленные при предоставлении межбюджетных трансфертов показатели и индикаторы результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» достигнуты своевременно |
| 2. Критерий аудита эффективности: неизрасходованные объемы бюджетных средств, направленных на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», отсутствуют | достигнут |
|  | Неизрасходованные объемы бюджетных средств, направленных на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», отсутствуют |
| 3. Критерий аудита эффективности: работы в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятий по строительству объектов капитального строительства выполнены качественно (в соответствии с листом оценки качества выполненных работ) | не достигнут |
|  | Из 43 осмотренных в Республике Башкортостан и Тверской области объектов благоустройства ни одна территория не набрала максимальное количество баллов (25 баллов) в соответствии с листом оценки качества проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий. Максимальный рейтинг (24 балла) получили 2 объекта в Республике Башкортостан, 1 объект в Тверской области, минимальный рейтинг (4-5 баллов) получили 1 объект в Тверской области и 1 объект в Республике Башкортостан |
| 4. Критерий аудита эффективности: объекты, созданные в результате выполненных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, способствуют созданию связной и качественной городской среды, единого облика территории | достигнут |
|  | Объекты, созданные в результате выполненных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, способствуют созданию связной и качественной городской среды, единого облика территории |
| 5. Критерий аудита эффективности: количество объектов благоустройства, созданных или отремонтированных в отчетном периоде, соответствует плановому | не представилось возможным оценить |
|  | Ввиду отсутствия достоверной информации о количестве благоустроенных территорий (ввиду не соотнесения количества фактически реализованных проектов с количеством благоустроенных территорий), что не позволяет считать фактическое количество благоустроенных территорий, соответствующих плановым значениям. Так, в Республике Башкортостан и Тверской области, реализуемые в рамках региональных и муниципальных программ проекты благоустройства общественных пространств «дробились» на ряд самостоятельно реализуемых объектов, что приводило к завышению фактического количества обустроенных общественных пространств, включаемых в значение показателей региональных проектов и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Например, в г. Уфе в 2019–2022 годах всего было благоустроено 7 общественных территорий, из них 3 благоустраивались поэтапно (одна территория в три – пять этапов каждая), в г. Ржеве аналогичным образом благоустроено 7 общественных территорий (6 поэтапно в течение двух – трех этапов каждая), в г. Стерлитамак благоустроено 8 общественных территорий (2 территории благоустраивались поэтапно в течение 5 этапов). Таким образом, установленный порядок оценки показателя федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» не позволяет объективно оценить фактическое количество объектов, мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), благоустройство которых проведено |
| 6. Критерий аудита эффективности: проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях реализованы | достигнут |
|  | При этом в ходе контрольного мероприятия установлены случаи реализации проектов в Тверской области, не соответствующих полному комплексу мероприятий из состава заявки на участие в конкурсе, что не позволяет считать указанные проекты реализованными в полном объеме |
| 7. Критерий аудита эффективности: общественные территории муниципальных образований активно используются гражданами | достигнут |
|  | При этом выявлены случаи неиспользования отдельных элементов благоустройства общественных пространств (амфитеатр с горкой в парковой зоне (г. Удомля), зона общественного питания и павильон на набережной под общим навесом для кофейни-коворкинга, элементы оборудования детской площадки (г. Ржев), зона «Автогородок» (г.Уфа) |