Приложение № 21 к Отчету

Цепочка создания ценности  (Management by Results MBR)

По направлениям: I.Гарантированное водообеспечение (ликвидация вододефицита). II. Защита от негативного воздействия вод

Стратегические (итоговые) эффекты вследствие реализации изменений

Стратегические (итоговые) эффекты вследствие реализации изменений

| № п/п (адресный объект ФЦП РВХК) | РЕСУРСЫ (INPUTS) финансы, технологии, кадры, НМА используемые для создания проекта | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ACTIVITIES) работы, мероприятия направленные на создание продукта | ПРОДУКТ (OUTPUT) продукты или готовность оказывать услуги, полученные в ходе деятельности с использованием ресурсов | ЭКСПЛУАТАЦИЯ (USAGE) | ИЗМЕНЕНИЕ (OUTCOME) запланированные положительные изменения от эксплуатации продуктов (ДА/НЕТ) | СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (ИТОГОВЫЙ) ЭФФЕКТ (IMPACT) Стратегические (итоговые) эффекты вследствие реализации изменений (ДА/НЕТ) | Примечание (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Гарантированное водообеспечение (ликвидация вододефицита) |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. Строительство руслового водохранилища на р. Хала-Горк для водоснабжения населенных пунктов Карабудахкентского района Республики Дагестан | 175,3 ФБ - 159,3 РБ - 16 | Проектирование- 2007-2008, Строительство- 2012-2013 | Водохранилище полезной емкостью 659 тыс. куб. метров | Не предусмотрено: -ФЦП РВХК; - государственной программой Республики Дагестан «Развитие водохозяйственного комплекса республики Дагестан в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства республики Дагестан от 26 сентября 2012 года № 322 | Повышение водообеспечения населения и объектов экономики Карабудахкентского района республики Дагестан НЕТ | Население и объекты экономики полностью удовлетворены потребность в водных ресурсах НЕТ | До настоящего времени не организована адресная водоподача в населенные пункты (строительство резервуара водоочистных сооружений не осуществлено). Декларация безопасности ГТС не разработана и не утверждена. Население более 5 тысяч человек в высокогорном районе испытывают вододефицит. Причины-в ФЦП и РП не заложены расходы на эксплуатацию. Дефицит муниципального бюджета |
| II. Защита от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной | 3 141,2 ФБ - 2469,9 РБ- 671,6 | Проектирование- 2007 – 2013, Строительство- 2014-2018 | Защитное гидротехническое сооружение протяженностью 5 420,29 метров | Не предусмотрено: -ФЦП РВХК; - государственной программой Хабаровского края «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07 февраля 2014 года № 27-пр | Повышение защищенности от негативного воздействия вод города Хабаровска. Исключение дополнительных расходов на защиту от наводнений на указанном участке Отсутствие ущербов от наводнений. НЕТ | Население и объекты экономики полностью защищены от наводнений. НЕТ | График исполнения работ по инженерной защиты от наводнений Южного округа г. Хабаровска не содержит работ по устройству понтона-батопорта для закрытие затона. При отсутствии средств на эксплуатацию батопорта, ежегодно с 2018 года Правительство Хабаровского края из резервного фонда выделяет средства для защиты от наводнения в Хабаровске (вход в затон РЭБ флота перекрывается насыпной дамбой с последующим демонтажем стоимостью работ 65 млн. рублей). |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности на территории ЕАО, в том числе, п. Николаевка Смидовичского района ЕАО, пос. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО | 262,3 ФБ – 238,9 РБ-23,4 | Проектирование- 2013-2014 Строительство 2015 - 2016 | численность защищенного населения - 936 человек, строительство инженерной защиты протяженностью 11,93 километра | Не предусмотрено: -ФЦП РВХК; - государственной программой Еврейской автономной области «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Еврейской автономной области от 30 сентября 2013 года № 475-пп | Повышение защищенности от негативного воздействия вод населенных пунктов ЕАО. Безопасное техническое состояние ГТС НЕТ | Население и объекты экономики полностью защищены от наводнений. НЕТ | Несбалансированность бюджета ЕАО, не позволяет обеспечить расходы на содержанию и эксплуатации ГТС и обеспечения безопасности ГТС, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». |

Цепочка ценности - это инструмент стратегического анализа, направленный на подробное изучение деятельности участников реализации стратегических документов  с целью оценки стратегической результативности принятых мер.