## Приложение № 10

## к отчету о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ факторов, влияющих на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, в условиях глобального энергоперехода»

Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию ГИС «Энергоэффективность», в рамках установленных критериев

| 1. Критерий аудита эффективности: запланированные при предоставлении бюджетных средств и иных ресурсов значения показателей результативности использования средств достигнуты | не достигнут |
| --- | --- |
|  | Запланированные при предоставлении бюджетных средств и иных ресурсов значения показателей результативности не достигались: В 2019, 2020 годах в рамках реализации подпрограммы Д «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не исполнен показатель «Доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности ГИС» - при плановом значении 96 % и 98 % соответственно, фактически составил 0 % по причине того, что текущая версия ГИС «Энергоэффективность» в указанный период не функционировала. |
| 2. Критерий аудита эффективности: неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на реализацию мероприятий, отсутствуют | не достигнут |
|  | В 2019 году заключен государственный контракт на общую сумму 39 400,0 тыс. рублей, в рамках которого выполнены работы только по этапу № 1 на сумму 12 135,0 тыс. рублей, после чего контракт был расторгнут по причине неисполнения его условий подрядчиком. Остаток неиспользованных в 2019 году средств на реализацию запланированных мероприятий по модернизации ГИС «Энергоэффективность» составил 27 264,8 тыс. рублей. |
| 3. Критерий аудита эффективности: сроки реализации запланированных мероприятий не нарушены | не достигнут |
|  | Сроки реализации мероприятий нарушались: В 2019 году не исполнены обязательства по вводу в эксплуатацию ГИС «Энергоэффективность», что оказало влияние на своевременную реализацию основного мероприятия подпрограммы Д: «обеспечение функционирования ГИС «Энергоэффективность» в целях информационного обеспечения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| 4. Критерий аудита эффективности: запланированные мероприятия по модернизации ГИС «Энергоэффективность» обеспечили необходимый уровень открытости и полноты данных | не достигнут |
|  | Расходы на модернизацию и сопровождение ГИС «Энергоэффективность» с 2019 года составили 82,9 млн рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществлен в декабре 2021 года, при этом не обеспечен необходимый уровень открытости и полноты данных: 1. Не обеспечены условия для полноценного функционирования ГИС, вследствие чего функциональные модули сбора сведений в большинстве своем не содержат либо содержат не в полном объеме информацию, обязанность загрузки которой возложена на уполномоченные федеральные (региональные) органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 2. Размещенная на официальном сайте оператора ГИС «Энергоэффективность» информация в целях предоставления лицам, организациям, органам государственной власти и местного самоуправления не дифференцирована по субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям. |
| 5. Критерий аудита эффективности: проведенные мероприятия по энергоэффективному капитальному ремонту МКД обеспечили достижение запланированного уровня экономии ресурсов | не применим |