14. Результаты проверки и анализа бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в соответствии с реестром объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств

федерального бюджета

14.1. Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на осуществление капитальных вложений в соответствии с Реестром объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета (далее – Реестр объектов) (без учета ГОЗ и сведений, составляющих государственную тайну) в 2025–2028 годах, представлены в следующей таблице.

(млн рублей)

| Показатель | 2025 год (Сводная бюдже-тная роспись на 01.09. 2025) | 2026 год (данные Реестра объектов к законо-проекту) | Отклонение объемов Реестра объектов 2026 года по сравнению с 2025 годом |  | 2027 год (данные Реестра объектов к законо-проекту) | Отклонение объемов Реестра объектов 2027 года по сравнению с 2026 годом |  | 2028 год (данные Реестра объектов к законо-проекту) | Отклонение объемов Реестра объектов 2028 года по сравнению с 2027 годом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (гр. 3 – гр. 2) | в % (гр. 4 / гр. 2) |  | (гр. 6 –гр. 3) | в % (гр. 7 / гр. 3) |  | (гр. 9 - гр.6) | в % (гр. 10 / гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего: | 956 470,5 | 1 164 748,8 | 208 278,4 | 21,8 | 1 356 006,8 | 191 258,0 | 16,4 | 1 507 271,8 | 151 265,0 | 11,2 |
| Доля в общем объеме расходов (в %) | 2,3 | 2,6 |  |  | 2,9 |  |  | 3,1 |  |  |
| Бюджетные инвестиции, в том числе: | 530 109,6 | 609 536,5 | 79 427,0 | 15,0 | 658 421,6 | 48 885,1 | 8,0 | 889 616,2 | 231 194,6 | 35,1 |
| доля в структуре Реестра объектов, % | 55,4 | 52,3 |  |  | 48,6 |  |  | 59,0 |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности РФ | 520 666,7 | 579 589,2 | 58 922,6 | 11,3 | 627 151,7 | 47 562,5 | 8,2 | 851 910,2 | 224 758,5 | 35,8 |
| Бюджетные инвестиции в объекты собственности юридических лиц | 9 442,9 | 29 947,3 | 20 504,4 | 217,1 | 31 269,9 | 1 322,6 | 4,4 | 37 706,0 | 6 436,1 | 20,6 |
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), расходы на софинансирование капитальных вложений в рамках консолидированных субсидий | 388 142,1 | 335 196,6 | -52 945,5 | -13,6 | 384 377,9 | 49 181,3 | 14,7 | 399 691,4 | 15 313,5 | 4,0 |
| доля в структуре Реестра объектов, % | 40,6 | 28,8 |  |  | 28,3 |  |  | 26,5 |  |  |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе: | 38 218,8 | 220 015,7 | 181 796,9 | 475,7 | 313 207,3 | 93 191,6 | 42,4 | 217 964,2 | -95 243,1 | -30,4 |
| доля в структуре Реестра объектов, % | 4,0 | 18,9 |  |  | 23,1 |  |  | 14,5 |  |  |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным (автономным) учреждениям, ФГУП | 37 110,7 | 93 751,4 | 56 640,7 | 152,6 | 91 107,3 | -2 644,1 | -2,8 | 67 464,2 | -23 643,1 | -26,0 |
| Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление капитальных вложений | 1 108,1 | 126 264,3 | 125 156,2 | 11 294,7 | 222 100,0 | 95 835,7 | 75,9 | 150 500,0 | -71 600,0 | -32,2 |

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные законопроектом на осуществление капитальных вложений в соответствии с Реестром объектов на 
2026–2028  годы, и их доля в общем объеме расходов федерального бюджета имеют тенденцию к увеличению относительно уровня 2025 года.

Так, объем расходов на осуществление капитальных вложений, предусмотренный Реестром объектов на 2026 год, на 208 278,4 млн рублей, или на 21,8 %, больше соответствующего объема расходов на 2025 год (по состоянию на 1 сентября 2025 года показатели сводной бюджетной росписи составляют 956 470,5 млн рублей).

Наибольший объем увеличения расходов на осуществление капитальных вложений, предусмотренных Реестром объектов на 2026 год, по сравнению с 2025 годом отмечается по Минтрансу России (127 057,4 млн рублей, или в 2,6 раза), ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (27 183,7 млн рублей, или в 3,2 раза), Минэкономразвития России (12 306,2 млн рублей, или на 96,0 %) и ППК «Единый заказчик в сфере строительства» (25 853,6 млн рублей, или на 38,5 %).

Наибольший объем уменьшения указанных расходов отмечается по Минэнерго России (15 515,2 млн рублей, или в полном объеме), Минстрою России (12 960,1 млн рублей, или на 12,1 %) и Минздраву России (10 767,7 млн рублей, или на 13,2 %).

Указанное изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено в том числе:

завершением строительства (реконструкции) объектов в 2025 году;

включением в Реестр объектов новых объектов и мероприятий;

изменением стоимости работ.

В общей структуре бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в соответствии с Реестром объектов основную долю составляют бюджетные инвестиции.

14.2. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в соответствии с Реестром объектов в 2026 году предусмотрены в рамках 32 государственных программ, в 2027 году – в рамках 31, в 2028 году – в рамках 25.

Объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в соответствии с Реестром объектов, которые предусматриваются в рамках государственных программ, составляет: на 2026 год – 1 113 549,3 млн рублей, или 95,6 % общего объема расходов на капитальные вложения, на 2027 год – 1 301 235,4 млн рублей, или 96 %, на 2028 год – 1 469 481,4 млн рублей, или 97,5 %.

Данные об объеме бюджетных ассигнований на капитальные вложения в соответствии с Реестром объектов в разрезе государственных программ представлены на следующей диаграмме.

(млрд рублей)

Наибольшая доля бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в соответствии с Реестром объектов предусмотрена по ГП «Развитие транспортной системы» (на 2026 год – 45,3 % общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения, на 2027 год – 50,6 %, на 2028 год – 57,5 %), «Развитие здравоохранения» 
(на 2026 год – 7,9 %, на 2027 год – 6,9 %, на 2028 год – 6,9 %), «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (на 2026 год – 7,8 %, на 2027 год – 7,2 %, на 2028 год – 6,3 %).

Объем средств на объекты и мероприятия, не входящие в государственные программы, составляет на 2026 год 51 199,4 млн рублей, или 4,4 % объема расходов на капитальные вложения, на 2027 год – 54 771,4 млн рублей, или 4 %, на 2028 год – 37 790,4 млн рублей, или 2,5 %.

14.3. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в рамках Реестра объектов в 2026 году предусмотрены по 43 главным распорядителям средств федерального бюджета, в 2027 году – по 40, в 2028 году – по 38.

Объемы бюджетных ассигнований на капитальные вложения в рамках Реестра объектов в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета представлены на следующей диаграмме.

(млрд рублей)

В структуре расходов федерального бюджета на капитальные вложения 
на 2026–2028 годы наибольшая доля бюджетных ассигнований предусмотрена по Росавтодору (на 2026 год – 26,6 %, на 2027 год – 22,8 %, на 2028 год – 38,3 % объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения) и Минтрансу России (на 2026 год – 17,5 %, на 2027 год – 25,8 %, на 2028 год – 17,4 %).

14.4. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в 2026 и 2027 годах предусмотрены по 9 национальным проектам, в 2028 году – по 8.

Объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения, которые предусматриваются в рамках национальных проектов, составляет: на 2026 год – 660 682,9 млн рублей, или 56,7 % общего объема расходов на капитальные вложения в рамках Реестра объектов, на 2027 год – 840 576,1 млн рублей, или 62,0 %, на 2028 год – 1 017 140,4 млн рублей, или 67,5 %.

Данные об объеме бюджетных ассигнований на капитальные вложения в разрезе национальных проектов представлены на следующей диаграмме.

(млрд рублей)

В структуре расходов федерального бюджета на капитальные вложения 
на 2026–2028 годы, предусмотренных в части национальных проектов, наибольшая доля бюджетных ассигнований составляет по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (на 2026 год – 66,8 %, на 2027 год – 64,8 %, на 2028 год – 73,5 % объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в рамках Реестра объектов, предусмотренных в части национальных проектов) и «Эффективная транспортная система» (на 2026 год – 21,5 %, на 2027 год – 22,2 %, на 2028 год – 12,5 %).

14.5. Всего в Реестр объектов на 2026–2028 годы включено 813 объектов капитального строительства, недвижимого имущества и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее – объекты).

В 2026 году предусматриваются бюджетные ассигнования на строительство, реконструкцию, приобретение (реализацию) 705 объектов.

По результатам анализа Реестра объектов в 2026 году подлежит вводу в эксплуатацию 140 объектов, или 19,9 % общего количества объектов. Из 705 объектов по 42 объектам планируется завершение проектных и изыскательских работ (без учета объектов, по которым предусмотрено одновременно подготовка проектной документации и выполнение работ по строительству).

В Реестр объектов на 2025–2027 годы (на 1 сентября 2025 года) включен 1 201 объект (мероприятие), из которых к вводу в эксплуатацию предусмотрено 266 объектов, или 22,1 %.

В 2026 году подлежат вводу в эксплуатацию такие важнейшие объекты здравоохранения и образования, как хирургический корпус больницы скорой медицинской помощи в Республики Карелия, лечебный корпус Орловской психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением, многопрофильный лечебно-диагностической корпус онкологического диспансера в г. Севастополь, медицинский радиологический центр Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, корпуса Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского в г. Симферополе, учебный корпус № 1 Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в г. Омск, кампус Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, учебно-спортивный центр Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в г. Краснодаре, объекты Международного детского центра «Артек».

Запланирован ввод в эксплуатацию таких значимых объектов культуры, как комплекс зданий музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», зданий бывшей городской усадьбы XVIII–XIX вв. в г. Москве, музейный комплекс «Сахалин».

Также планируется завершение строительства и реконструкции ряда аэропортовых комплексов и объектов их инфраструктуры, участков автомобильных дорог, мостов и путепроводов, гидротехнических сооружений.

14.6. В представленном в составе законопроекта Реестре объектов сохраняются основные проблемы, которые Счетная палата неоднократно отмечала ранее при формировании расходов на осуществление капитальных вложений.

14.6.1. Результаты проведенных Счетной палатой проверок показывают, что в Реестр объектов, как и ранее в ФАИП, включены объекты, не обеспеченные утвержденной проектной документацией с положительным заключением государственной экспертизы, пообъектной детализацией, правоустанавливающими документами на земельные участки.

14.6.1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае отсутствия утвержденной проектной документации на объект капитального строительства Реестр объектов представляется с указанием обоснования финансового обеспечения (софинансирования) такого объекта капитального строительства, причин отсутствия необходимой документации и сроков ее разработки.

По данным графы 12 «Обоснование финансового обеспечения (софинансирования) объекта, по которому отсутствует проектная документация» Реестра объектов приведены обоснования финансового обеспечения (софинансирования) в 2026–2028 годах по 239 объектам капитального строительства 22 главных распорядителей средств федерального бюджета, по которым отсутствует утвержденная проектная документация с указанием причин отсутствия необходимой документации и сроков ее разработки.

Анализ указанной информации показал, что по отдельным позициям в указанной графе отражены недостаточно полные сведения для проведения объективного анализа и причин отсутствия необходимой документации.

Так, анализ показал, что из 239 объектов по 66 объектам проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы имеется.

Таким образом, по оценке Счетной палаты, в представленных материалах к законопроекту приведено обоснование финансового обеспечения (софинансирования) в 2026–2028 годах по 173 объектам (21,3 % общего количества объектов), по которым отсутствует утвержденная проектная документация (при составлении Реестра объектов на 2025–2027 годы обоснования были представлены в отношении 149 объектов капитального строительства (19,7 % общего количества объектов).

По 22 объектам (12,7 % общего количества) указаны сведения о наличии по объекту поручений Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации (открытая часть). При формировании Реестра объектов на 2025–2027 годы аналогичные поручения были приведены по 18 объектам (12,1 % общего количества).

Анализ Счетной палаты обоснований по 151 объекту (87,3 % общего количества), по которым не имеется поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации показывает следующее:

по 53 объектам (30,6 % общего количества) в качестве обоснования указаны реквизиты распоряжений Правительства Российской Федерации;

по 29 объектам (16,8 % общего количества) обоснованием является разработка проектной документации, а также ее корректировка с ожидаемым сроком получения положительного заключения государственной экспертизы в 2025–2028 годах;

по 19 мероприятиям (11 % общего количества) в обосновании указано, что проектная документация не требуется;

по 16 объектам (9,3 % общего количества) в качестве обоснования указано «заключен контракт, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства»;

по 11 объектам (6,4 % общего количества) в качестве обоснования указано «вновь начинаемый (включаемый) объект капитального строительства, документация разрабатывается»;

по 5 объектам (2,9 % общего количества) в качестве обоснования указано «в соответствии с механизмом реализации госпрограммы»;

по 18 объектам (10,4 % общего количества) приведено иное обоснование.

Счетная палата неоднократно отмечала, что характеристики обоснований включения в Реестр объектов объекта капитального строительства без необходимой документации, а также порядок принятия решений об их включении нормативными правовыми актами или методическими материалами Минстроя России не определены.

Объем финансового обеспечения 173 объектов, по которым представлено обоснование финансового обеспечения (софинансирования), составляет: на 2026 год – 222 370,8 млн рублей, или 19,1 % годового объема бюджетных ассигнований 
(1 164 748,8 млн рублей), на 2027 год – 275 520,2 млн рублей, или 20,3 % 
(1 356 006,8 млн рублей), на 2028 год – 247 056,0 млн рублей, или 16,4 % 
(1 507 271,8 млн рублей).

При формировании Реестра объектов на 2025–2027 годы объем финансового обеспечения объектов, по которым представлено обоснование финансового обеспечения (софинансирования), составляет: на 2025 год – 53 849,3 млн рублей, или 7,7 % годового объема бюджетных ассигнований (698 490,2 млн рублей), на 2026 год – 141 470,2 млн рублей, или 14,5 % (977 514,7 млн рублей), на 2027 год – 189 883,2 млн рублей, или 19,1 % (992 117,0 млн рублей).

14.6.1.2. По оценке Счетной палаты, общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), по которым в Реестре объектов отсутствует детализация (пообъектное распределение) составляет: на 2026 год – 407 444,4 млн рублей, или 35,0 % годового объема бюджетных ассигнований (1 164 748,8 млн рублей), на 2027 год – 604 423,5 млн рублей, или 44,6 % (1 356 006,8 млн рублей), на 2028 год – 804 224,7 млн рублей, или 53,4 % (1 507 271,8 млн рублей).

При формировании Реестра объектов на 2025–2027 годы общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на такие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) составлял: на 2025 год – 207 976,0 млн рублей, или 29,8 % годового объема бюджетных ассигнований (698 490,2 млн рублей), на 2026 год – 320 235,1 млн рублей, или 32,8 % (977 514,7 млн рублей), на 2027 год – 393 892,7 млн рублей, или 39,7 % (992 117,0 млн рублей).

14.6.1.2.1. В Реестр объектов включены позиции «Укрупненный инвестиционный проект» с общим объемом бюджетных ассигнований на 2026 год – 258 264,7 млн рублей (84 позиции по 28 главным распорядителям средств федерального бюджета), на 2027 год – 453 971,6 млн рублей (100 позиций по 27 главным распорядителям средств федерального бюджета) и на 2028 год – 643 739,1 млн рублей (93 позиции по 25 главным распорядителям средств федерального бюджета), что составляет 22,2 %, 33,5 % и 42,7 % общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в рамках Реестра объектов по годам соответственно.

Пунктом 8 Положения о реестре объектов включение в Реестр объектов позиций «Укрупненный инвестиционный проект» не предусмотрено.

В то же время в соответствии с пунктом 25 Положения о формировании реестра Минстрой России в целях приведения реестра в соответствие с параметрами проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период вправе включить в Реестр объектов сведения в позиции «Укрупненный инвестиционный проект».

Наибольший объем бюджетных ассигнований по позиции «Укрупненный инвестиционный проект» предусмотрены по следующим главным распорядителям средств федерального бюджета:

Минтранс России: на 2026 год – 125 135,9 млн рублей, на 2027 год – 240 496,7 млн рублей, на 2028 год – 215 662,7 млн рублей;

ФГБУ «НИЦ Курчатовский институт»: на 2026 год – 23 263,9 млн рублей, 
на 2027 год – 20 687,1 млн рублей, на 2028 год – 16 982,1 млн рублей;

Управление делами Президента Российской Федерации: на 2026 год – 19 271,7 млн рублей, на 2027 год – 23 866,2 млн рублей, на 2028 год – 21 158,1 млн рублей;

ППК «Единый заказчик в сфере строительства»: на 2026 год – 17 991,8 млн рублей, на 2027 год – 29 269,0 млн рублей, на 2028 год – 49 429,4 млн рублей;

Росавтодор: на 2026 год – 16 080,3 млн рублей, на 2027 год – 41 226,4 млн рублей, на 2028 год – 192 583,4 млн рублей;

Минэкономразвития России: на 2026 год – 14 958,1 млн рублей, на 2027 год – 11 291,6 млн рублей, на 2028 год – 9 498,5 млн рублей.

Счетная палата отмечает существенное увеличение объема и доли бюджетных ассигнований, включенных в Реестр объектов по позиции «Укрупненный инвестиционный проект», по сравнению с аналогичными показателями при формировании Реестра объектов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Так, при формировании Реестра объектов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов объем бюджетных ассигнований по позиции «Укрупненный инвестиционный проект» составлял: на 2025 год 114 763,1 млн рублей (67 позиций), на 2026 год – 197 228,2 млн рублей (77 позиций) и на 2027 год – 290 044,0 млн рублей (86 позиций), или 16,4 %, 20,2 % и 29,2 % общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в рамках Реестра объектов по годам соответственно.

14.6.1.2.2. По оценке Счетной палаты, в Реестр объектов включены иные мероприятия без пообъектной детализации с общим объемом бюджетных ассигнований на 2026 год 68 002,9 млн рублей (39 позиций), на 2027 год – 71 419,9 млн рублей 
(27 позиций) и на 2028 год – 84 227,3 млн рублей (17 позиций), что составляет 5,8 %, 5,3 % и 5,6 % общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в рамках Реестра объектов по годам соответственно.

При формировании Реестра объектов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов объем бюджетных ассигнований по таким мероприятиям составлял: на 2025 год 55 058,5 млн рублей (17 позиций), на 2026 год – 68 766,9 млн рублей (18 позиций) и на 2027 год – 63 478,2 млн рублей (15 позиций), или 7,9 %, 7,0 % и 6,4 % общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в рамках Реестра объектов по годам соответственно.

14.6.1.2.3. Положением о порядке формирования и ведения реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № 702 (далее – Положение о формировании реестра) предусмотрено включение в Реестр объектов сведений о мероприятиях, предусматривающих строительство, приобретение иных объектов, относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не включенных в федеральные целевые программы, стоимость которых, рассчитанная в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта, составляет менее 3 млрд рублей.

В то же время в соответствии с пунктом 26 Положения о формировании реестра детализация указанных мероприятий осуществляется путем включения в Реестр объектов сведений, определенных Положением о формировании реестра, в отношении объектов, строительство, приобретение которых осуществляются в рамках реализации таких мероприятий.

В Реестр объектов включены позиции «Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее 3 млрд рублей», «Укрупненное мероприятие, включающее в себя объекты собственности субъектов Российской Федерации, стоимостью менее 3 млрд рублей, детализация которых осуществляется в соглашениях», «Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста (укрупненное мероприятие, включающее в себя объекты собственности субъектов Российской Федерации, стоимостью менее 3 млрд рублей, детализация которых осуществляется в соглашениях)» с общим объемом бюджетных ассигнований на 2026 год 60 952,1 млн рублей (18 позиций), на 2027 год – 60 758,0 млн рублей (17 позиций) и на 2028 год – 45 878,8 млн рублей (11 позиций), что составляет 5,2 %, 4,5 % и 3,0 % общих объемов бюджетных ассигнований, включенных в Реестр объектов по годам соответственно.

Кроме того, в Реестр объектов включены позиции «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры (объекты стоимостью менее 3 млрд рублей)» и «Мероприятия по реализации проектов комплексного развития территорий (объекты стоимостью менее 3 млрд рублей)» с общим объемом бюджетных ассигнований на 2026 год 20 224,7 млн рублей (2 позиции), на 2027 год – 18 274,1 млн рублей (2 позиции) и на 2028 год – 30 379,5 млн рублей (2 позиции), что составляет 1,7 %, 1,3 % и 2,0 % общих объемов бюджетных ассигнований, включенных в Реестр объектов по годам соответственно.

При формировании федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Реестр объектов были включены позиции «Укрупненное мероприятие, включающее в себя объекты собственности субъектов Российской Федерации, стоимостью менее 3 млрд рублей, детализация которых осуществляется в соглашениях» и «Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее 3 млрд рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета» с общим объемом бюджетных ассигнований на 2025 год 22 099,6 млн рублей, на 2026 год – 34 989,7 млн рублей и на 2027 год – 19 279,5 млн рублей (3,1 %, 3,6 % и 2,0 % общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в рамках Реестра объектов по годам соответственно.

14.6.1.3. Анализ данных компонента управления капитальными вложениями ГИИС «Электронный бюджет» в части предоставления заказчику земельного участка показал, что по 146 объектам, включенным в Реестр объектов на 2026–2028 годы, земельные участки заказчику не предоставлены, из которых по 10 объектам земельные участки должны быть предоставлены в 2007–2024 годах, по 33 объектам – в 2025 году, а по 103 объектам передача запланирована на 2026–2031 годы.

При формировании Реестра объектов на 2025–2027 годы правоустанавливающие документы на земельные участки отсутствовали по 178 объектам.

14.6.1.4. Счетная палата неоднократно отмечала, что включение в Реестр объектов (ранее – в ФАИП) объектов, не обеспеченных необходимой документацией, пообъектной детализацией, правоустанавливающими документами на земельный участок приводит к невозможности осуществления строительства, резервированию и последующему перераспределению или сокращению значительных объемов средств федерального бюджета, предусмотренных на капитальные вложения.

Следует отметить, что в 2024 году кассовые расходы на осуществление капитальных вложений в соответствии с Реестром объектов составили 1 309 241,9 млн рублей, 
или 98,2 % объема соответствующих бюджетных ассигнований, не введено в эксплуатацию 99 объектов, или 59,3 % количества объектов, подлежавших вводу.

По состоянию на 1 сентября 2025 года уровень кассовых расходов на капитальные вложения в рамках Реестра объектов составил 48,7 % объема соответствующих бюджетных ассигнований (с учетом ГОЗ).

14.7. Анализ Реестра объектов показал, что подходы к его формированию, определенные пунктом 9 Положения о формировании реестра, реализованы не в полной мере.

14.7.1. По состоянию на 1 октября 2025 года по 183 объектам, включенным в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, Межведомственной комиссией по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принято решение о целесообразности их завершения строительства (реконструкции) и вводе в эксплуатацию.

Из указанных 183 объектов в Реестр объектов включено 5 незавершенных объектов, или лишь 2,7 %, по 3 главным распорядителям средств федерального бюджета (из них по ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Минобрнауки России – по 2 объекта) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2026 год – 1 120,3 млн рублей, на 2027 – 605,7 млн рублей).

14.7.2. В Реестр объектов в первоочередном порядке также подлежат включению иные объекты при наличии поручений или указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации о необходимости строительства, приобретения таких объектов.

В Реестр объектов на 2026–2028 годы не включены 17 объектов 9 главных распорядителей, реализуемых во исполнение поручений или указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, которые ранее были включены в Реестр объектов на 2025–2027 годы (с общим объемом бюджетных ассигнований на 2025 год – 13 537,8 млн рублей, на 2026 – 19 111,6 млн рублей и на 2027 год – 9 894,6 млн рублей) со сроками окончания реализации в 2026–2031 годах.

14.8. По двум объектам капитального строительства, включенным в Реестр объектов, объем финансирования превышает стоимость их создания (сметную стоимость).

Так, по объекту «Создание и эксплуатация автомобильной дороги общего пользования регионального значения Московской области «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» на участке от городского округа Люберцы до деревни Кошерово», стоимость строительства в ценах соответствующих лет указана 63 492,3 млн рублей, а объем финансирования за счет всех источников – 109 200,9 млн рублей (превышение на 45 708,6 млн рублей, или 72,0 %).

По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск), II, III и IV этапы», стоимость реконструкции указана 3 820,0 млн рублей, а объем финансирования – 7 640,0 млн рублей (превышение 3 820,0 млн рублей, или в 2 раза).

Счетная палата полагает необходимым Минстрою России совместно с Минфином России и заинтересованными главными распорядителями средств федерального бюджета уточнить сведения об объектах, включаемых в Реестр объектов.

14.9. Минстроем России при осуществлении полномочий по формированию Реестра объектов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов нарушен порядок его формирования в части согласования сведений об объектах при отсутствии согласованной позиции Минфина России в части расчетов на содержание объектов после ввода их в эксплуатацию.

14.10. В ходе проверок выявлены иные недостатки планирования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в рамках Реестра объектов:

14.10.1. При формировании Реестра объектов не обеспечено включение объектов капитального строительства в рамках мероприятий Минпросвещения России по следующим направлениям:

модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации: на 2026 год – 680,0 млн рублей, на 2027 год – 409,0 млн рублей;

адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ: на 2026 год – 34 120,7 млн рублей, на 2027 год – 35 931,5 млн рублей и на 2028 год – 39 332,8 млн рублей;

адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий): на 2026 год – 8 233,2 млн рублей, 
на 2027 год – 9 210,7 млн рублей и на 2028 год – 9 148,0 млн рублей.

14.10.2. По объекту «Создание яхтенной марины, г. Севастополь», подлежащему вводу в эксплуатацию в 2026 году, бюджетные ассигнования запланированы на 2027 год (1 405,6 млн рублей), после предусмотренного срока ввода его в эксплуатацию.

14.10.3. По 64 объектам (7,9 % общего количества объектов) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2026 год 83 342,0 млн рублей, на 2027 год – 78 816,6 млн рублей и на 2028 год – 51 047,1 млн рублей (7,1 %, 5,8 %, 3,3 % общего объема расходов 
на капитальные вложения) проектная документация разработана и утверждена в 2011–2019 годах, что свидетельствует о рисках необходимости проведения корректировки проектной документации, в том числе в связи с уточнением требований к проектной документации.

14.10.4. В Реестр объектов включен объект «Строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Хасан, Приморский край», по которому отсутствует принятое Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации решение о его финансировании, а также по которому Минэкономразвития России по результатам проведенной проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, сделан вывод о низкой эффективности использования средств федерального бюджета.

14.10.5. В Реестр объектов на 2026–2028 годы включен объект «Реконструкция транспортной развязки на автомобильной дороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница 
с Республикой Казахстан в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан» в отсутствие проведенной Минэкономразвития России оценки на предмет эффективности использования средств федерального бюджета.

14.10.6. В Реестр объектов на 2026–2028 годы без детализации включены:

мероприятие Росавтодора по строительству (реконструкции) объекта дорожного хозяйства федерального значения, по которому планируется финансирование на 2026 год в объеме 7 282,2 млн рублей, на 2027 год – 8 543,3 млн рублей, на 2028 год – 148 014,8 млн рублей;

укрупненный инвестиционный проект Росавтодора, по которому планируется софинансирование на 2026 год в объеме 1 947,1 млн рублей.

14.10.7. В Реестр объектов на 2026–2028 годы включены 48 вновь начинаемых объектов Росавтодора, по которым не предусмотрено финансирование на 2025 год, с объемом финансирования на 2026 год – 18 296,1 млн рублей, при этом по реализуемым объектам сокращается объем финансирования и увеличиваются сроки их реализации.

14.10.8. В Реестр объектов на 2026–2028 годы включены три объекта Минтранса России с объемом финансирования на 2026 год – 6 218,6 млн рублей, а также 10 объектов Росавтодора с объемом финансирования на 2026 год – 19 746,6 млн рублей без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

14.10.9. В Реестре объектов на 2026–2028 годы предусмотрено финансирование 5 объектов Росавтодора в 2026 году на общую сумму 1 443,8 млн рублей, по которым расторгнуты государственные контракты на выполнение строительных работ.

14.10.10. В Реестре объектов на 2026–2028 годы отсутствуют бюджетные ассигнования на предоставление субсидии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в целях осуществления деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог в объемах, предусмотренных законопроектом на 2026 год – 122 688,5 млн рублей, на 2027 год – 222 100,0 млн рублей, на 2028 год – 150 500,0 млн рублей.

Подробная информация о нарушениях и приведена в приложениях № 1 и № 2, содержащем сведения ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования», к Заключению.