Приложение 6

- Информация о стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту 1 км автомобильной дороги регионального значения в Самарской области.

| Год | Вид работ | Расчетная протяженность по Нормативам № 265 и Правилам № 265, км | Средняя стоимость 1 км по нормативам, тыс. рублей | Фактическая средняя стоимость 1 км по контрактам, тыс. рублей | Разница, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |
| 2019 | Капитальный ремонт | 304,776 | 25 679,6 | 27 498,4 | +1 818,80 | +7,1 |
|  | Ремонт | 304,776 | 10 812,6 | 10 448,4 | -364,20 | -3,4 |
| 2020 | Капитальный ремонт | 297,626 | 25 416,5 | 28 892,8 | +3 476,30 | +13,7 |
|  | Ремонт | 304,676 | 11 025,5 | 18 973,5 | +7 948,00 | +72,1 |
| 2021 | Капитальный ремонт | 294,171 | 27 407,2 | 38 267,3 | +10 860,10 | +39,6 |
|  | Ремонт | 301,831 | 11 591,8 | 21 876,5 | +10 284,70 | +88,7 |
| 2022 | Капитальный ремонт | 288,016 | 27 727,9 | 31 583,6 | +3 855,70 | +13,9 |
|  | Ремонт | 295,732 | 12 525,8 | 21 907,1 | +9 381,30 | +74,9 |

| Год | Вид работ | Показатель | Стоимость работ на 1 км автомобильных дорог по категориям, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IБ | II | III | IV | V |
| 2019 | Капитальный ремонт | норматив | 86 892,9 | 48 632,2 | 31 838,0 | 22 144,3 | 8 893,3 |
|  |  | факт | - | - | 32 817,2 | 26 975,6 | - |
|  |  | разница, % |  |  | +3,1 | +21,8 |  |
|  |  | сравнение факта и норматива |  |  | превышает | превышает |  |
|  | Ремонт | норматив | 34 275,0 | 19 820,8 | 13 106,3 | 9 492,0 | 3 650,8 |
|  |  | факт | - | 12 976,4 | 5 708,6 | 4 531,6 | - |
|  |  | разница, % |  | -34,5 | -56,4 | -52,3 |  |
|  |  | сравнение факта и норматива |  | не превышает | не превышает | не превышает |  |
| 2020 | Капитальный ремонт | норматив | 87 714,8 | 49 092,2 | 32 139,2 | 22 353,8 | 8 977,4 |
|  |  | факт | - | - | 27 295,1 | 29 887,8 | - |
|  |  | разница, % |  |  | -15,1 | +33,7 |  |
|  |  | сравнение факта и норматива |  |  | не превышает | превышает |  |
|  | Ремонт | норматив | 34 897,8 | 20 181,0 | 13 344,5 | 9 664,5 | 3 717,1 |
|  |  | факт | - | 3 026,7 | 15 182,3 | 16 468,4 | 14 706,7 |
|  |  | разница, % |  | -85,0 | +13,8 | +70,4 | +295,7 |
|  |  | сравнение факта и норматива |  | не превышает | превышает | превышает | превышает |
| 2021 | Капитальный ремонт | норматив | 91 922,4 | 51 447, | 33 680,9 | 23 426,1 | 9 408,1 |
|  |  | факт | - | 81 772,6 | 38 928,6 | 30 075,8 | - |
|  |  | разница, % |  | +58,9 | +15,6 | +28,4 |  |
|  |  | сравнение факта и норматива |  | превышает | превышает | превышает |  |
|  | Ремонт | норматив | 36 571,9 | 21 149, | 13 984,6 | 10 128,1 | 3 895,4 |
|  |  | факт | - | - | 20 680,3 | 21 480,0 | - |
|  |  | разница, % |  |  | +47,9 | +112,1 |  |
|  |  | сравнение факта и норматива |  |  | превышает | превышает |  |
| 2022 | Капитальный ремонт | норматив | 100 819,7 | 56 426,7 | 36 940,9 | 25 693,5 | 10 318,7 |
|  |  | факт | - | - | - | 31 583,6 | - |
|  |  | разница, % |  |  |  | +22,9 |  |
|  |  | сравнение факта и норматива |  |  |  | превышает |  |
|  | Ремонт | норматив | 40 111,7 | 23 196,1 | 15 338,2 | 11 108,4 | 4 272,5 |
|  |  | факт | 86 320,2 | - | 29 364,9 | 23 693,1 | - |
|  |  | разница, % | +115,2 |  | +91,5 | +113,3 |  |
|  |  | сравнение факта и норматива | превышает |  | превышает | превышает |  |

- Информация о стоимости работ по содержанию 1 км автомобильной дороги регионального значения в Самарской области.

тыс. рублей

| Год | Вид работ | Расчетная протяженность по Нормативам № 265 и Правилам № 265, км | Средняя стоимость содержания 1 км по нормативам, тыс. рублей | Фактическая средняя стоимость содержания 1 км по контрактам (постоянно-выполняемые работы) | Разница, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |
| 2019 | Содержание | 7 169,183 | 1 196,1 | 385,9 | -810,20 | -67,7 |
| 2020 | Содержание | 7 166,789 | 1 233,3 | 469,4 | -763,90 | -61,9 |
| 2021 | Содержание | 7 101,491 | 1281,0 | 482,8 | -798,20 | -62,3 |
| 2022 | Содержание | 6 955,093 | 1 369,9 | 488,8 | -881,10 | -64,3 |

3. Информация о стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту 1 км автомобильной дороги регионального значения в Нижегородской области.

| Год | Вид работ | Расчетная протяженность по Нормативам № 265 и Правилам № 265, км | Средняя стоимость 1 км по нормативам, тыс. рублей | Фактическая средняя стоимость 1 км по контрактам, тыс. рублей | Разница, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |
| 2019 | Капитальный ремонт | 1141,8 | 27 429,4 | нет данных | - | - |
|  | Ремонт | 1178,4 | 8 229,8 | 8 706,0 | +476,20 | +5,8 |
| 2020 | Капитальный ремонт | 1131,6 | 28 477,9 | 20 103,8 | -8 374,10 | -29,4 |
|  | Ремонт | 1164,9 | 8 546,3 | 7 969,5 | -576,80 | -6,7 |
| 2021 | Капитальный ремонт | 1132,5 | 31 419,4 | 48 561,1 | +17 141,70 | +54,6 |
|  | Ремонт | 1167,7 | 9 429,1 | 13 841,4 | +4 412,30 | +46,8 |
| 2022 | Капитальный ремонт | 1132,7 | 33 051,8 | нет данных | - | - |
|  | Ремонт | 1167,6 | 9 917,3 | нет данных | - | - |

| Год | Вид работ | Показатель | Стоимость работ на 1 км автомобильных дорог по категориям, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 2019 | Капитальный ремонт | норматив | 75 027,49 | 37 207,09 | 33 936,14 | 29 847,45 | 20 443,46 |
|  |  | факт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | разница, % | - | - | - | - | - |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт | норматив | 18 824,51 | 9 832,73 | 9 444,60 | 8 862,40 | 6 468,90 |
|  |  | факт | н/д | 13 186,607 | 10 745,809 | 7 373,916 | 6 300,970 |
|  |  | разница, % | - | +34,1 | +13,8 | -16,8 | -2,6 |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | превышает | превышает | не превышает | не превышает |
| 2020 | Капитальный ремонт | норматив | 78 028,59 | 38 695,38 | 35 293,59 | 31 041,35 | 21 261,20 |
|  |  | факт | н/д | н/д | 19 926,799 | 20 272,425 | н/д |
|  |  | разница, % | - | - | -43,5 | -34,7 | - |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | - |  |  | - |
|  | Ремонт | норматив | 19 577,49 | 10 226,04 | 9 822,38 | 9 216,89 | 6 727,66 |
|  |  | факт | н/д | 16 093,174 | 9 576,094 | 6 476,090 | 6 809,438 |
|  |  | разница, % | - | +57,4 | -2,5 | -29,7 | +1,2 |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | превышает | не превышает | не превышает | превышает |
| 2021 | Капитальный ремонт | норматив | 86 026,44 | 42 661,61 | 38 911,14 | 34 223,05 | 23 440,45 |
|  |  | факт | н/д | н/д | 48 561,121 | н/д | н/д |
|  |  | разница, % | - | - | +24,8 | - | - |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | - | превышает | - | - |
|  | Ремонт | норматив | 21 584,16 | 11 274,20 | 10 829,17 | 10 161,62 | 7 417,24 |
|  |  | факт | н/д | 25 908,057 | 16 377,001 | 12 046,401 | 9 479,579 |
|  |  | разница, % | - | +129,8 | +51,2 | +18,5 | +27,8 |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | превышает | превышает | превышает | превышает |
| 2022 | Капитальный ремонт | норматив | 90 413,79 | 44 837,36 | 40 895,61 | 35 968,43 | 24 635,91 |
|  |  | факт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | разница, % | - | - | - | - | - |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт | норматив | 22 684,95 | 11 849,19 | 11 381,45 | 10 679,86 | 7 795,52 |
|  |  | факт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | разница, % | - | - | - | - | - |
|  |  | сравнение факта и норматива | - | - | - | - | - |

4. Информация о стоимости работ по содержанию 1 км автомобильной дороги регионального значения в Нижегородской  области.

тыс. рублей

| Год | Вид работ | Расчетная протяженность по Нормативам № 461 и Правилам № 461, км | Средняя стоимость содержания 1 км по нормативам, тыс. рублей | Фактическая средняя стоимость содержания 1 км по контрактам (постоянно-выполняемые работы) | Разница, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |
| 2019 | Содержание | 12918,4 | 1 233,1 | 220,1 | -1 013,00 | -82,2 |
| 2020 | Содержание | 12798,0 | 1 280,1 | 227,6 | -1 052,50 | -82,2 |
| 2021 | Содержание | 12810,9 | 1 360,0 | 258,5 | -1 101,50 | -81,0 |
| 2022 | Содержание | 12819,1 | 1 418,6 | 195,6 | -1 223,00 | -86,2 |