Приложение № 2

Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа

| Вопросы мероприятия | Методы | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Цель 1. Оценить соответствие деятельности объектов контрольного мероприятия по формированию ресурсов, предусмотренных на создание научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № Пр-722, законодательным и иным нормативным правовым актам, распорядительным актам и иным документам (аудит соответствия) |  |  |  |
| 1. Проанализировать соответствие запланированных мероприятий и ресурсов по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги требованиям бюджетного законодательства к обоснованности предусматриваемых ресурсов. | Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ требований к обоснованию финансовой потребности для объектов капитального строительства, а также НИР. Проведен анализ выполнения всех установленных требований при реализации Проекта. | Отсутствие материалов по проведенным НИРам. |
| 2. Проанализировать соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги требованиям земельного и градостроительного законодательства. | Документальный метод. Анализировалось правоустанавливающие документы на соответствие их Градостроительному и Земельному кодексу. | Не установлены. |
| 3. Проанализировать соблюдение требований к составу разделов проектной документации и к их содержанию при подготовке проектно-сметной документации по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. | Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ состава и содержания проектно-сметной документации по объектам Проекта требованиям нормативной правовой базы и Градостроительному кодексу. | Не установлены. |
| 4. Проверить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. | Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ соответствия закупочной деятельности Научного центра требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, на основании портала ЕИС проанализированы регламентные сроки направления документов. | Отсутствие отдельных документов о проведенных закупках (документов подтверждающих выполнение работ) в ЕИС в сфере закупок. |
| Цель 2. Оценить эффективность (экономность) расходования средств федерального бюджета на реализацию завершенных мероприятий проекта по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги (аудит эффективности) |  |  |  |
| 1. Оценить достижение запланированных результатов (выполнения мероприятий) использования средств, направленных на реализацию Проекта. | 1. Документальный и сравнительный анализ, логический метод. Обследование. На основании информации, полученной из разных источников (ФМБА России, ФАИП, Электронный бюджет) проводилось сравнение плановых величин и фактически достигнутых. На основании утвержденных нормативных-правовых и правовых актов ГРБС определена потребность в финансировании, проведен сравнительный анализ с фактическими данными (проектная документация, локальные сметы. акты выполненных работ). Проведено обследование на предмет соответствия фактически выполненных работ документации о приемке работ. 2. Запросы в ФМБА России, ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». 3. Анализ данных опубликованных на сайте Минэкономразвития России и в Электронном бюджете и в Единой информационной системы в сфере закупок | 1. Анализ неструктурированной информации. Данные о выполненных работах в КС-2 содержатся в не машиночитаемом формате. При этом на основании указанных документов рассчитывался размер необоснованного завышения стоимости реализации проекта. В целях снижения рисков рассчитанные данные (на основании КС-2) сверялись с документами о финансировании выполненных работ по форме КС-3, содержащих сгруппированную информацию из данных КС-2. |
| 2. Оценить использование бюджетных средств, направленных на реализацию Проекта, включая экономность. | 1. Документальный и сравнительный анализ. Проведено сравнение первоначальных объемов, выделенных на реализацию Проекта и итоговых значений. В целях отбора объектов-аналогов использовались нормативы цены строительства (НЦС), установленные Минстроем России, реестр экономически эффективной проектной документации. «Витрина проектов» размещенная на сайте Главгосэкспертизы России (размещена информация об объектах, проектная документация которых признанная типовой). Проведен анализ цен на оборудование в проектной и сметной документации. 2. Запросы в ФМБА России, ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». | - Анализ неструктурированной информации. Сведения о реализации Проекта (стоимость, ее изменение и т.д.) получены из разных источников и имеют различный формат. - Отсутствие аналогичных объектов в реестре экономически эффективной проектной документации, НЦС, «Витрине проектов» |