Приложение к отчёту о результатах контрольного мероприятия

КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

по результатам совместного контрольного мероприятия «Аудит использования средств федерального бюджета и государственной собственности в 2020–2023 годах и истекшем периоде 2024 года на охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на территории Дальневосточного федерального округа» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации)

| № п/п | Получатель (адресат) | Предложение (рекомендация) | Отметка о приоритетности | Рекомендованный срок реализации | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | Определить единые подходы к расчету степени технической готовности объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется с привлечением субсидий из федерального бюджета | Нет | 30 июня 2025 г. | При определении степени технической готовности объектов капитального строительства используется несогласованный подход: в одном случае значение рассчитывается исходя из стоимости выполненных работ, в другом – исходя из физических объемов выполненных работ. Согласно отчету об исполнении графика выполнения мероприятий на 1 января 2024 года к Соглашению от 26 декабря 2022 г. № 052-09-2023-051 степень технической готовности по объекту «Строительство защитной дамбы кп. Горные Ключи польдер № 2» в Приморском крае» составило 76,76 % (перевыполнение составило 0,76 %). Техническая готовность рассчитана как отношение объема обязательств по государственным контрактам (цена контракта, сложившаяся по результатам торгов) к стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств. Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия Администрацией Горноключевского городского поселения представлена справка о ходе строительных работ по объекту с расчетом фактического значения технической готовности объекта по состоянию на 1 января 2024 г. – 65-68 %. В результате отклонение составило более 10%. Рекомендуемый срок определен с учетом разработки и согласования ведомственного акта. |
| 4 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | Определить подходы к формированию показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета с учетом уровня безопасности ГТС в целом | Нет | 30 июня 2025 г. | Соглашением от 23 декабря 2022 № 052-09-2023-046, в соответствии с которым бюджету Хабаровского края предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 3 953,40 тыс. рублей на софинансирование капитального ремонта шлюза регулятора РПТ-2 x 100 вторая аванкамера польдер 1 Берегоукрепление р. Хор в п. Хор района имени Лазо, определен результат использования в 2023 году субсидии из федерального бюджета – «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние» в количестве одной единицы. Вместе с тем согласно в состав указанного ГТС включены 8 шлюзов-регуляторов, из которых только 1 находится в удовлетворительном состоянии. Таким образом, ремонт одного шлюза-регулятора РТП 2х100 польдера № 1 (ПК 16+69) не позволил привести ГТС «Берегоукрепление р. Хор в п. Хор» с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное техническое состояние. Рекомендованный срок определен с учетом процедур формирования соглашений и дополнительных соглашений к ним. |
| 5 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | Внести изменения в методику расчета экономической эффективности выполнения водохозяйственных мероприятий на водных объектах с учетом разработанной модели укрупненной оценки стоимости переселения с территорий, подверженных негативному воздействию вод | Нет | 30 июня 2025 г. | Существующей Методикой оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанная ФГУП «ВИЭМС» в 2006 г. (далее – Методика) не предусмотрена модель расчета стоимости затрат на переселение с территорий, подверженных негативному воздействию и сопоставление с затратами на строительство гидротехнического сооружения. В период контрольного мероприятия с привлечением экспертного сообщества была подготовлена модель укрупненной оценки стоимости переселения с территорий, подверженных негативного воздействию вод. Рекомендуемый срок определен с учетом процедур разработки и согласования ведомственного акта. |
| 6 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Внести в приказ Минприроды России от 7 мая 2008 г. № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов» изменения, предусматривающие отражение в форме № 29 Данные наблюдения за режимом использования зон затопления, подтопления» информации о нарушениях режима использования зон затопления, подтопления в части строительства объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод | Да | 15 января 2026 г. | Приказом Минприроды России от 30 марта 2015 г. № 152 введена форма представления в Росводресурсы данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов № 29 «Данные наблюдения за режимом использования зон затопления, подтопления», в которой отражается информация о нарушениях режима использования зон затопления, подтопления. При этом данная форма не предусматривает заполнение сведений о нарушениях в части строительства объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, в границах указанных зон. Рекомендуемый срок определен с учетом процедур подготовки, согласования и принятия ведомственного акта. |
| 7 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Обеспечить возобновление участия российской стороны в проведении совместного российско-китайского мониторинга качества трансграничных вод | Нет | 15 января 2026 г. | В соответствии с Планом совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов (далее – План), разработанным в целях реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов Российской Федерации и Государственной администрацией по охране окружающей среды Китайской Народной Республики по вопросам совместного мониторинга качества воды трансграничных водных объектов от 21 февраля 2006 года, ежегодно, начиная с 2007 года утверждается Программа мероприятий по осуществлению совместного мониторинга качества вод российско-китайских трансграничных водных объектов: рек Амура, Уссури, Аргуни, Раздольной и озера Ханка. В соответствии с Планом ответственными за проведение мониторинга с российской стороны определены учреждения, подведомственные Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»). Установлено, что начиная с 2015 года данные учреждения не исполняют обязательства Российской Федерации в части проведения совместного российско-китайского мониторинга качества трансграничных вод, ввиду их отказа от дальнейшего участия в выполнении мониторинга. Рекомендуемый срок определен с учетом процедур формирования и утверждения программ мониторинга и государственного задания для учреждений участников мониторинга |
| 8 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Проработать вопрос совместно с заинтересованными ведомствами о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части определения понятия «расчистка водных объектов», а также в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» в части установления дополнительных требований к участникам закупок на выполнение работ по расчистке водных объектов. | Нет | 15 января 2026 г. | В Водном кодексе Российской Федерации не дано определение понятия «расчистка водных объектов», а также отсутствует подробное правовое регулирование ее процесса, что затрудняет возможность применения дополнительных требований к участникам закупок на выполнение работ по расчистке водных объектов в части наличия необходимого опыта и ресурсов для более эффективного и качественного выполнения работ, а также влечет риски нарушения положений Федерального закона № 44-ФЗ в части запрета на установление избыточных требований к участникам закупок Рекомендованный срок определен с учетом процедур разработки и согласования изменений в нормативно-правовые акты |
| 9 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Проработать вопрос о внесении изменений в приказ Минстроя России № 160/пр и/или разработке типовых условий контракта на проведение строительного контроля при выполнении работ по строительству линейных объектов капитального строительства, заключаемого с ФБУ «РосСтройКонтроль» | Да | 15 января 2026 г. | Приказом Минстроя России от 18 марта 2021 г. № 160/пр утверждены типовые условия контракта на проведение строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» (далее – Типовые условия) по объектам капитального строительства, финансирование (софинансирование) которых осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В то же время положения данного приказа не распространяются на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству линейных объектов капитального строительства (приложение № 2 к данному приказу) При этом Типовые условия предусматривают оплату услуг строительного контроля равными частями за каждый отчетный период без взаимоувязки с графиком производства работ на ГТС, а также в независимости от отраслевых причин (прохождение нереста, изменение уровня воды, ледостав, несвоевременное выполнение подрядной организацией графика работ, прекращение ее деятельности), что влечет риски оплаты невыполненных работ. Рекомендуемый срок определен с учетом процедур разработки, согласования и принятия нормативно-правового акта. |
| 11 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на проведение одним и тем же лицом строительного контроля, осуществляемого как подрядчиком, так и заказчиком, а также на привлечение к осуществлению строительного контроля организаций, не имеющих аттестованных специалистов в области строительного контроля | Нет | 15 января 2026 г. | В настоящее время нормы действующего законодательства, в том числе статей 52, 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» не предусматривают возможности осуществления функций строительного контроля подрядчика и заказчика одним и тем же лицом, но в то же время не содержат прямого запрета на совмещение указанных функций, что на практике приводит к неправильному толкованию норм законодательства о строительном контроле. Рекомендуемый срок определен с учетом процедур разработка, согласования и принятия нормативно- правовых актов |
| 12 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | Провести сверку поднадзорных Ростехнадзору ГТС с уполномоченными органами исполнительной власти Приморского края и Хабаровского края и Дальневосточным управлением Ростехнадзора | Нет | 15 января 2026 г. | Отмечено расхождение представленных Ростехнадзором и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по запросам Счетной палаты Российской Федерации сведений о количестве эксплуатируемых гидротехнических сооружений (далее – ГТС), расположенных на территории Хабаровского края и Приморского края. Кроме того, в информации, представленной центральным аппаратом Ростехнадзора и Дальневосточным управлением Ростехнадзора, выявлены расхождения в установленном уровне безопасности ГТС Хабаровского края. По информации центрального аппарата Ростехнадзора, в регионе отсутствуют ГТС, уровень безопасности которых «не определен», а по сведениям Дальневосточного управления Ростехнадзора, на территории находятся 25 таких ГТС. Рекомендованный срок определен с учетом процедур сверки данных |
| 13 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | Провести проверку соблюдения нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ по модернизации элемента ГТС «Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной» | Нет | 15 января 2026 г. | Проверкой установлено, что в рамках контракта от 3 апреля 2024 г. № 0122200002524000431, заключенного между КГКУ «Служба заказчика» и АО «Хабаровский судостроительный завод» на выполнение работ по модернизации (изготовление и монтаж) системы удаления балласта, проведение тестовых испытаний понтона-батопорта проекта ПБ 75 для Дамбы г. Хабаровска, работы по модернизации выполняются в соответствии с техническим заданием (рабочей документацией) заказчика при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы на модернизацию элемента ГТС от федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» Рекомендуемый срок определен с учетом процедур проверки |
| 14 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | Проработать вопрос по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении ГТС III класса,а также ГТС, которые не включены в качестве объектов контроля, надзора в ЕРВК, в связи с их отсутствием в Регистре ГТС | Нет | 15 января 2026 г. | В качестве объектов контроля (надзора) в ЕРВК включаются только ГТС, внесенные в Регистр ГТС, что исключает возможность проведения проверок в отношении ГТС, сведения о котором не внесены в Регистр ГТС. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» в случае, если сведения о ГТС не внесены в Регистр ГТС и (или) не обновлены в Регистре ГТС с присвоением ГТС соответствующего класса, плановые проверки в отношении такого ГТС проводятся с периодичностью не чаще чем один раз в течение одного года. Таким образом, вышеуказанные ограничения приводят к невозможности проведения плановых проверок в отношении ГТС, не внесенных в Регистр ГТС, и ГТС III класса (средней опасности), что создает риски несвоевременного выявления ухудшения состояния ГТС и возникновения аварийных ситуаций. Рекомендуемый срок определн с учетом процедуры разработки и согласования нормативных правовых актов. |