Приложение № 26

к отчету по результатам

экспертно-аналитического мероприятия от 5 марта 2025 г. № ОМ-14/13-04

Анализ штрафных санкций и гарантий обеспечения реализации КС

Из 129 концессионных соглашений с объемом инвестиций более 500 млн рублей для анализа отобраны 52 соглашения.

Анализ по отобранным 52 соглашения показал следующее.

В 19 соглашениях (36,5 %) размер штрафных санкций для концедента не установлен.

В остальных соглашениях для концедента чаще всего предусмотрены штрафные санкции (пени, неустойки), рассчитанные в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки за неисполнения денежных или неденежных обязательств.

Диаграмма. Распределение КС в зависимости от штрафных санкций, предусмотренных в отношении концедентов

52 КС

52 КС

Для концессионеров размер штрафных санкций не установлен 
в 16 соглашениях из 52 (30,8 %).

В 10 соглашениях (19,2 %) для концессионеров установлены размеры штрафных санкций, выраженные в абсолютном значении для различных видов нарушений обязательств. Так, в частности, установлены штрафы от 0,1 тыс. рублей до 3,0 тыс. рублей, применяемые за каждый день просрочки исполнения обязательства, а также штрафы от 1,0 тыс. рублей до 150,0 тыс. рублей применяемые при установлении факта невыполнения концессионером своих обязательств по соглашению. При этом размеры установленных штрафов могут не соответствовать размеру финансовых последствий от невыполнения концессионером своих обязательств.

Диаграмма. Распределение КС в зависимости от штрафных санкций, предусмотренных в отношении концессионеров

52 КС

52 КС

Анализ по отобранным 52 соглашения также показал, что в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению чаще всего применяется механизм банковской гарантии.

Так, применение безотзывной банковской гарантии предусмотрено в 43 соглашениях (82,7 %). Еще в 5 соглашениях (9,6 %) наряду с банковской гарантией может предусматриваться страхование риска ответственности, а также передача концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита).

Диаграмма. Распределение КС в зависимости от механизма 
обеспечения исполнения обязательств концессионером

52 КС

52 КС

Информация о штрафных санкциях и механизмах обеспечения исполнения обязательств в разрезе соглашений, по которым проводился анализ, представлена в таблице ниже.

Информация о штрафных санкциях и механизмах обеспечения исполнения обязательств 
в 52 КС с объемом инвестиций свыше 500 млн рублей

| Наименование проекта | объем инвестиций всего, план, млн. руб. | Штраф, уплачиваемый концедентом | Штраф, уплачиваемый концессионером | Обеспечение КС | Размер обеспечения, тыс. рублей /% | Период действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа - города Барнаул Алтайского края от 30.06.2017 №1 | 1 619,5 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 5% от прогнозируемого размера обязательств | 2017-2021 |
| КС от 23.12.2019 в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края | 536,7 | 5000 руб. за каждый случай неисполнения обязательств, а в случае нарушения сроков их исполнения - 5000 руб. за каждый день просрочки | 0,03% от объема инвестиций по ненадлежаще выполненным мероприятиям; 0,03% от стоимости, установленной в проектно-сметной документации; 7500 руб. за недостижение одного или нескольких плановых показателей по результатам деятельности | безотзывная банковская гарантия | 5% от суммы обязательств концессионера по его расходам | срок действия соглашения |
| Объекты, предназначенные для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 173,0 | от 1 до 5 тыс. рублей за каждый день просрочки нефинансовых обязательств | 150 тыс. руб за каждый факт неисполнения обязательств | безотзывная банковская гарантия | 10 % от размера расходов на создание и реконструкцию объекта | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерным обществом «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой | 3 728,8 | неустойка 1 тыс. рублей за каждый день просрочки обязательств, но не более 0,01% расходов Концессионера на создание объекта | неустойка 0,001% итогового годового предельного размера расходов Концессионера за каждый день просрочки исполнения обязательства или 1 тыс. рублей за каждый день просрочки при устранении выявленных нарушений | безотзывная банковская гарантия | 10 % от размера расходов на создание и реконструкцию объекта | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа "город Кизилюрт" | 685,2 | неустойка 1 тыс. рублей за каждый день просрочки обязательств | неустойка 1 тыс. рублей за каждый день просрочки обязательств | безотзывная банковская гарантия | 1 % от размера расходов на создание объекта | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения г. Березовского Свердловской области | 788,3 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 1,5% от суммы обязательства концессионера | 2 года с последующей выдачей банковской гарантии на новый срок |
| Передача в концессию муниципальных объектов централизованного теплоснабжения | 3 042,0 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 0,1% от предельного объёма расходов | срок действия соглашения |
| КС в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения находящихся в собственности муниципального образования "Гатчинский муниципальный район" | 1 193,2 | 100 тыс. руб за факт нарушения неденежного обязательства; 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения денежного обязательства | 100 тыс. руб за факт нарушения неденежного обязательства; 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения денежного обязательства | безотзывная банковская гарантия | на сумму не менее (316850,66+552,45)/228*n (где N - количество календарных месяцев действия соглашения в первом календарном году) | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения на территории поселка городского типа Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края | 1 682,1 | штраф 0,5 тыс. рублей за каждое нарушение сроков исполнения обязательств и 0,5 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения данных обязательств | штраф 0,5 тыс. рублей за каждое выявленное нарушение обязательств | безотзывная банковская гарантия | 5 % от размера расходов на реконструкцию (модернизацию) объекта | срок действия соглашения |
| Создание и реконструкция (модернизация) системы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода | 19 012,9 | размер не установлен | размер не установлен | страхование риска ответственности, договор банковского вклада (депозит) | размер не установлен | срок действия соглашения |
| КС в отношении системы коммунальной инфраструктуры электроснабжения муниципального образования город Владимир | 4 752,9 | 50 МРОТ за каждый день просрочки по несвоевременной регистрации права муниципальной собственности, несвоевременное согласование ПСД, своевременное подписание с соглашения с подтверждение фактически исполненных объемов, своевременное заключение договора аренды на з/у 150 МРОТ за каждый день просрочки за необеспечения свободного доступа к объекту и создание условий проведения работ, предоставление земельного участка, вмешательство в хоздеятельность концессионера | 50 МРОТ за каждый день просрочки по несвоевременной регистрации права собственности на имущество, не проведение работ по модернизации иного имущества, неразработку ПСД, несоответствие ПСД условиям соглашения, соблюдение ТЭП объектов, своевременное начало эксплуатации 150 МРОТ за а каждый день просрочки за неподдержание в исправном состоянии объекта, непредоставление потребителям льгот | банковская гарантия/ передача прав Концеденту по договору банковского депозита/страхование риска | 100 % объёма инвестиций, предусмотренных на текущий финансовый год | срок действия соглашения |
| КС №1 от 07 декабря 2016 | 1 000,0 | 1/300 ключевой ставки ЦБ наа дату уплаты пени | 1/300 ключевой ставки ЦБ наа дату уплаты пени | безотзывная банковская гарантия | 5% от стоимости мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на каждый год, за исключением первого года действия соглашения. | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, от 01.01.2023 | 4 244,6 | размер не установлен | пени 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства и (или) штраф 20 тыс. рублей за неосуществление деятельности и нецелевое использование объекта | безотзывная банковская гарантия | 5 % от размера расходов на создание и реконструкцию объекта | срок действия соглашения |
| Реконструкция системы теплоснабжения пос. Чегдомын | 539,2 | 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты штрафа от предельного (максимального) размера платы концедента, за каждый день неисполнения обязательств | 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты штрафа от предельного (максимального) размера расходов концессионера, за каждый день неисполнения; 5% от суммы платы концедента, которая возвращается | безотзывная банковская гарантия | 2,65% от суммы обязательств концессионера по его расходам | до 31 января 2018 г. |
| Кс в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения и отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования город Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе | 688,2 | размер не установлен | 7 млн. руб.(пункты 4.13, 5.22); 3 млн. руб.(пункт 101); либо 20; от стоимости мероприятия производственной программы, выполнение которой не обеспечено; 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день неисполнения обязательств от объема предельного размера расходов на каждый год действия соглашения | безотзывная банковская гарантия | размер не установлен | 31 декабря 2024 |
| тепловые сети | 552,5 | размер не установлен | 0,01% от размера инвестиций за год, в котором произошло нарушение обязательств | безотзывная банковская гарантия | 17000 тыс. руб | на срок выполнения инвестиционных мероприятий |
| КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ленинск-Кузнецкого городского округа | 3 009,6 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 5% от стоимости мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на каждый год, за исключением первого года действия соглашения. | срок действия соглашения |
| Передача в концессию объектов водоснабжения и водоотведения для осуществления деятельности по водоподготовке, транспортировке, подаче холодной (питьевой) воды, приему, транспортировке и очистке сточных вод с созданием (реконструированием) производства, заменой морально и физически устаревшего оборудования | 1 430,9 | 160 МРОТ за неисполнение обязательств, несогласование инвестпрограммы | 0,002 % от размера валовой выручки за каждый невыполненный показатель 50 МРОТ за неисполнение 160 МРОТ за неисполнение обязательств по срокам начала использования объекта, заявлении по передаче имущества, заключении договора аренды, информация об исполнении обязательств соответствии с инвестпрограммой | безотзывная банковская гарантия | 10 % от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций | период инвестиционной деятельности |
| Концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения | 823,5 | размер не установлен | размер | безотзывная банковская гарантия | сума расходов на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения | вступает в силу с даты заключения соглашения и действует в первом году до конца года заключения соглашения |
| КС в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения Сосновоборского городского округа | 1 812,5 | 0,01 % от суммы от суммы неисполненных обязательств в случае нарушения сроков выплаты платы концедента | 100 тыс. руб за неисполнение существенных условий соглашения, неустранение замечаний в акте контроля | безотзывная банковская гарантия | ежегодно не менее 50, 3 тыс рублей | срок действия соглашения |
| КС по строительству канализационных очистных сооружений, мощностью 10000м3/сутки на территории Ленинградской области, Тосненского района, д. Федоровское | 839,9 | 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы неисполнения обязательств | 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств | безотзывная банковская гарантия | 14160 тыс. руб | 2 года с даты заключения соглашения |
| КС от 29.03.2019 № 59 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования "Пушкинский городской округ Московской области" | 2 265,2 | неустойка 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки неисполнения денежных и неденежных обязательств | неустойка 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки неисполнения денежных и неденежных обязательств | безотзывная банковская гарантия | 1 % от размера расходов на создание и реконструкцию объекта | срок действия соглашения |
| Развитие систем теплоснабжения Северного, Южного и Западного районов г.о. Электросталь | 1 236,1 | неустойка 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки неисполнения обязательств | неустойка 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки иисполнения обязательств | безотзывная банковская гарантия | 236 000 тыс. рублей на срок 8 лет | 8 лет (при этом соглашение на 25 лет) |
| Финансирование, проектирование, строительство, содержание и эксплуатация объектов водоотведения, предназначенных для осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод | 26 980,9 | 3000 руб с учетом индексации ИПЦ за каждый день нарушения сроков, за каждый день просрочки исполнения обязательств; 10000 руб. с учетом индексации ИПЦ за каждый день просрочки исполнения обязательств по неподписанию или просрочки подписания акта приема-передачи, несогласования проектной документации; 1/300 ставки ЦБ РФ на день расчета, увеличенной на 5% от просроченной суммы за каждый день просрочки финансовых обязательств | 3000 руб. с учетом индексации на накопленный ИПЦ за каждый день нарушения или просрочки; 50000 руб. с учетом индексации на накопленный ИПЦ за каждый день просрочки исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию, 30000 руб. с учетом индексации на накопленный ИПЦ за каждый день недостижения плановых значений показателей деятельности; 10000 руб. учетом индексации на накопленный ИПЦ за каждый день просрочки исполнения обязательств по представлению отчетности; 25000 руб за каждый день просрочки исполнения обязательства по передаче объекта; 15000 руб. с учетом индексации на накопленный ИПЦ за каждый день просрочки исполнения обязательства по предоставления банковских гарантий или обеспечению необходимого страхового покрытия; 10000 руб. с учетом индексации на накопленный ИПЦ за каждый день просрочки исполнения обязательств по достижению финансового закрытия; 50000 руб. с учетом индексации на накопленный ИПЦ за каждый день приостановления/остановки эксплуатации объекта; 50000 руб. с учетом индексации ИПЦ за каждый день просрочки исполнения обязательств по техническому обслуживанию или капитальному ремонту; 25000 руб. с учетом индексации ИПЦ за каждый день просрочки устранения нарушений | безотзывная банковская гарантия | 134904,4 тыс. руб (на стадии подготовки); 539617,8 тыс. руб (инвестиционная стадия); 134904,4 тыс. руб (на эксплуатационной стадии) | не менее 12 месяцев |
| КС в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории Режевского городского округа | 2 400,0 | 10 тыс. рублей за каждый день просрочки по неденежным обязательствам 2/365 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки по денежным обязательствам | 10 тыс. рублей за каждый день просрочки по неденежным обязательствам 2/365 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки по денежным обязательствам | безотзывная банковская гарантия | 3,33% от предельного размера расходов на Создание и реконструкцию Объекта соглашения | до исполнения обязательств по созданию объекта |
| Система по производству, передаче и распределению тепловой энергии | 518,0 | в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательства за каждый день просрочки обязательства | в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательства за каждый день просрочки обязательства | безотзывная банковская гарантия | 45 млн руб (2016 г.) и 73 млн руб (2017 г.) | до 31 декабря 2017 |
| КС в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования "ГОРОД САРАТОВ" | 13 441,5 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 100 000 тыс рублей/ каждый год действия соглашения, лимит- 450 000 тыс рублей | 3 года с даты вступления в силу |
| КС в отношении создания и эксплуатации объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенных на территории Сахалинской области № 3.45-2/2023-КС от 18.07.2023г. | 14 306,7 | неустойка 0,05% суммы неисполненных денежных обязательств за каждый день просрочки и (или) штраф 75 тыс. рублей за отдельные виды нарушений | неустойка от 0,1 до 2 тыс. рублей за каждый день просрочки и (или) штраф 75 тыс. рублей за отдельные виды нарушений | безотзывная банковская гарантия | 0,05 % Предельного размера расходов на создание - в 1 год соглашения, 1,2% - до даты ввода в эксплуатацию последнего из Элементов, 0,6% - до прекращения соглашения. Концессионер также обязан предоставить Необходимое страховое покрытие | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования "городской округ Кашира Московской области" | 1 567,7 | 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки за неисполнения денежного или неденежного обязательства | 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки за неисполнения денежного или неденежного обязательства | 2 банковские гарантии | 1. 10 % от суммы инвестиций 2. 1 000 тыс. рублей по обеспечению услуг по теплоснабжению | 1. до исполнения обязательств 2.срок действия соглашения |
| КС в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград | 29 573,7 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 200000 тыс. рублей | 3 года с момента предоставления первой |
| КС в отношении объектов теплоснабжения. находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Лангепас | 679,8 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 500 тыс руб. ежегодно | 3 года с момента предоставления |
| КС в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется захоронение твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Крым | 3 373,9 | пени 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства | размер не установлен | Банковская гарантия или передача Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита) | 5 % от предельного объема инвестиций до даты получения разрешения на ввод Объекта. После получения разрешения - 1 % | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Шахматовского сельского поселения | 1 032,0 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 1 % от расходов на реконструкцию объекта | срок действия соглашения |
| КС в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов в Республике Карелия от 01.03.2021 г. | 1 452,0 | размер не установлен | размер не установлен | страхование риска ответственности, договор банковского вклада (депозит) | 5% от размера инвестиций | не менее 1 года |
| КС в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск, ООО ″Нижневартовские коммунальные системы″ и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой | 6 535,8 | 1 тыс. рублей/каждый день просрочки, но не более 0,01% от предельного размера расходов Концессионера за несвоевременную передачу земельных участков | 100 тыс. рублей за недостижение плановых показателей, несоответствия ПСД условиям соглашения 1 тыс рублей/каждый день просрочки при несвоевременном осуществлении действий по госрегистрации имущества, поддержание объектов соглашения в исправном состоянии, непредоставление банковской гарантии, несвоевременная передача иного имущества | безотзывная банковская гарантия | 10% от предельного размера расходов на строительства в рамках соглашения | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской области | 623,4 | от 20 до 50 тыс. рублей за нарушение при передаче земли и имущества | 150 тыс. руб за неисполнение обязательств по созданию объекта и 20 тыс. рублей - за нарушение условий при эксплуатации | безотзывная банковская гарантия | 5 % от предельного размера расходов на строительства в рамках соглашения | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов системы теплоснабжения центральной части города Троицка, находящихся в муниципальной собственности | 631,0 | в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательства за каждый день просрочки обязательства | в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательства за каждый день просрочки обязательства | банковская гарантия | 10% от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкция (модернизацию) объекта Соглашения | 31 декабря 2017 |
| КС в отношении создания и реконструкции объектов теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского района Ленинградской области. | 6 704,3 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 100 000 тыс рублей | 4 года с момента предоставления |
| КС в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Лангепас | 1 448,2 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 500 тыс руб/ежегодно | 3 года с момента предоставления |
| КС в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования "Анивский городской округ" № 3.45-4/2023-КС от 26.12.2023 | 8 000,3 | пени 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства и 1 тыс рублей за день просрочки неденежных обязательств | пени Концеденту 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства и 1 тыс рублей за день просрочки денежных обязательств | безотзывная банковская гарантия | 2 % от предельного объема инвестиций до даты подписания акта о создании объекта. После подписания акта - 0,05 % | срок действия соглашения |
| Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего теплоснабжения, отдельных объектов таких систем | 984,7 | 1 тыс. руб за каждый день просрочки нефинансовых обязательств 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки иисполнения финансового обязательства | 1 тыс. руб/ за каждый день просрочки нефинансовых обязательств 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства | безотзывная банковская гарантия | 5 % от предельного размера расходов на строительства в рамках соглашения | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования Славянский район Краснодарского края | 586,4 | 1/300 ставки ЦБ РФ от общей суммы предельных расходов, которые предполагается осуществить концессионером за каждый день нарушения ир убытков в полной сумме сверх неустойки | 1/300 ставки ЦБ РФ от общей суммы предельных расходов, которые предполагается осуществить, за каждый день нарушения и убытков в полной сумме сверх неустойки | безотзывная банковская гарантия | 5% от суммы инвестиционных вложений без НДС | 1 год, в котором осуществляется обеспечение исполнения |
| КС № 6 в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии | 4 188,6 | размер не установлен | неустойка 1 тыс. рублей за неисполнение обязательств | обеспечение исполнения концессионного соглашения | Перечисление средств в размере 1% суммы инвестиций Концессионера (2,8 тыс. рублей) на счет Концедента | не указан (срок действия соглашения) |
| КС в отношении объектов теплоснабжения Анивского городского округа № 1/23 от 31.08.2023 | 877,6 | пени 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства и 0,5 тыс рублей за день просрочки неденежных обязательств | 0,001 % за каждый день непредоставления Капительного гранта, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором не представлен Капитальный грант (если Концессионер не обратился за получением средств Капитального гранта) | безотзывная банковская гарантия | 0,5 % от размера расходов на создание и реконструкцию объекта | срок действия соглашения |
| Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов "Экотехнопарк Липецкого района" | 2 910,1 | неустойка 1/365 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства и 1 тыс рублей за день просрочки неденежных обязательств. Максимальный размер не может превышать 2 % строительной стоимости | неустойка 1/365 от ставки ЦБ за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства и 1 тыс рублей за день просрочки неденежных обязательств. Максимальный размер не может превышать 2 % строительной стоимости | Банковская гарантия или Договор страхования ответственности | 1% от предельного объема Инвестиций Концессионера до получения положительного заключения Государственной экспертизы, 3% - до ввода в эксплуатацию части Объекта в рамках Этапа I. Концессионер также обязан предоставить Необходимое страховое покрытие (в зависимости от этапов) | Поэтапно, на срок действия соглашения |
| КС вода, водоотведение | 574,4 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 5 % от предельного размера расходов на строительства в рамках соглашения за исключением 1 -года (5 000 тыс. рублей) | срок действия соглашения |
| Система теплоснабжения | 818,8 | 1 тыс. руб за каждый день просрочки обязательств | 1 тыс. руб за каждый день просрочки обязательств | безотзывная банковская гарантия, необходимое страховое покрытие | 265 000 тыс. рублей | срок действия соглашения |
| КС в отношении муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем муниципального образования "Асиновское городское поселение" от 28.08.2020 | 1 076,3 | 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки | 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки | безотзывная банковская гарантия, необходимое страховое покрытие | размер не установлен | срок действия соглашения |
| Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в Тюменской области | 2 500,0 | 1/300 от ставки ЦБ а дату окончания срока просрочки за непредоставление субсидии Концессионеру, вынужденный простой по вине Концедента | 1/300 от ставки ЦБ на дату окончания срока просрочки за нарушение сроков исполнения обязательств | безотзывная банковская гарантия/ страхование риска / залог денежных средств | 5 % от суммы инвестиций Концессионера 10 % после завершения проектирования и в отношение к каждой из единиц имущества | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный район | 5 086,1 | размер не установлен | размер не установлен | безотзывная банковская гарантия | 10 % от предельного размера расходов на строительства в рамках соглашения | срок действия соглашения |
| КС в отношении объектов централизованного теплоснабжения. расположенных на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, находящихся в собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области | 1 669,2 | 0,1 тыс. рублей за каждый день просрочки нефинансового обязательства и 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки | 0,1 тыс. рублей за каждый день просрочки нефинансового обязательства и 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки | безотзывная банковская гарантия | 5% от суммы обязательств по соглашению | 1 год со дня подписания соглашения с последующим ежегодным предоставлением новой банковской гарантии |
| Система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики | 9 991,9 | 1,0 тыс. рублей в случае нарушения сроков исполнения обязательств или 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы инвестиций в году, в котором допущено нарушение, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соглашением и фактически понесённых | 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день неисполнения от суммы инвестиций в году, в котором допущено нарушение, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соглашением и фактически исполненных в году, в котором допущено нарушение; 1 млн руб в случае недостижения одного или нескольких плановых показателей деятельности | безотзывная банковская гарантия | 5% отт суммы обязательств концессионера по его годовым расходам | срок действия соглашения |