Приложение № 12
к отчету по результатам контрольного мероприятия

Анализ достижения значений ключевых показателей реализации инфраструктурных проектов, установленных соглашением между Минстроем России и Правительством Астраханской области за период 2023 и 2024 годы

Информация о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (первый этап), установленных дополнительным соглашением от 30 августа 2023 г. 
№ 04-01/7-3 (Приложение № 7) согласно отчету за 2023 год представлена 
в следующей таблице.

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 329,17 | 205,02 | - 124,15 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 1 431,92 | 141,06 | -1 290,86 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 0 | 111 | +111 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 8 602,10 | 9 825,63 | +1 223,53 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, по итогам 2023 года показатель «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**» выполнен только на 9,85 %, а общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. метров квадратных (нарастающим итогом) выполнен на 62,3 %.

Информация о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (первый этап), установленных дополнительным соглашением от 30 августа 2023 г. № 04-01/7-3 (Приложение № 7) согласно отчету за 2024 год представлена в следующей таблице.

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 484,22 | 245,18 | - 239,04 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 1 532,01 | -** | - |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 1 515 | 170 | - 1 345 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 12 928,80 | 11 833,64 | - 1 095,16 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

По итогам 2024 года не выполнены следующие показатели инфраструктурного проекта, а именно: «Объем ввода жилья за период реализации инфраструктурного проекта» на 49,37 % от запланированного значения показателя (выполнен на 50,63 %), «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта» на 88,78 % 
от запланированного значения показателя (выполнен на 11,22 %) и «Объем внебюджетных инвестиций» на 19,04 % от запланированного значения показателя (выполнен на 91,53 %).

В 2024 году между Минстроем Астраханской области 
и Администрацией муниципального образования г. Астрахань заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области от 14 февраля 2024 г. № 04-01/6 в общем объеме 50 989,5 тыс. рублей, из них за счет средств ИБК – 49 459,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов регионального проекта «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» с учетом решения президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 12 мая 2022 г. № 22 об одобрении инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал»).

Перечень мероприятий и объемы финансирования установлены в приложении № 1 к соглашению от 14 февраля 2024 г. № 04-01/6, а показатели результативности использования субсидии установлены в приложении № 2 на 2025 год в объеме 5,64 км «проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

В рамках дополнительного соглашения от 13 сентября 2024 г. 
№ 04-01/6-02 установлены следующие показатели реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (второй этап) на 2024 год:

объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом) на 2024 год в объеме 1 000,0 млн. рублей;

общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (тыс. м2) (нарастающим итогом) в объеме 12,50 тыс. метров кв.;

поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (млн. рублей) в объеме 64,05 млн рублей;

количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом) (единиц) в объеме 0,0.

Согласно отчету о показателях реализации инфраструктурных проектов Астраханской области» по состоянию на 1 января 2025 г. отражено выполнение показателей реализации инфраструктурного проекта Астраханской области за 2024 год (второй этап)

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 12,50 | 0,00 | -12,50 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 64,05 | 0,0 | -64,05 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

с учетом дополнительных соглашений от 29 марта 2024 г. № 04-01/6-1, от 13 сентября 2024 г. № 04-01/6-2, от 5 ноября 2024 г. № 04-01/63.