Приложение № 14
к отчету по результатам контрольного мероприятия

Анализ достижения значений ключевых показателей реализации инфраструктурных проектов, установленных соглашением между Минстроем России и администрацией Тамбовской области за период 2023 и 2024 годы

В соответствии с пунктами 1.4 Соглашений № 12-39/С и № 12-84/С ключевые показатели реализации инфраструктурных проектов устанавливаются в соответствии с Правилами № 1189 и указываются 
в Приложении № 2 к соглашениям.

Приложение № 2 к Соглашениям № 12-39/С и № 12-84/С содержат ключевые показатели реализации инфраструктурных проектов, а именно:

объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации, которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий;

общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект;

поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий;

количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий.

Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению от 27 января 2022 г. № 12-39/С по состоянию на 1 января 2024 года, реализация которых осуществляется в рамках лимитов, установлено следующее.

Общий анализ о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов по Тамбовской области в рамках лимитов по состоянию на 1 января 2024 года

| Наименование показателя | План по соглашению | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 20,78 | 20,39 | -0,39 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 85,53 | 104,32 | +18,79 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 1 449 | 852 | -597 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 997,16 | 2 168,94 | +1 171,78 |

Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов в разрезе отдельных инфраструктурных проектов на 1 января 2024 года представлен в таблицах.

1. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 1 этап 
в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План по соглашению | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 20,78 | 20,39 | -0,39 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 76,01 | 99,6 | +23,59 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 765 | 769 | +4 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 977,16 | 1 951,72 | +974,56 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. «Комплексная застройка микрорайона «Волжский» в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 7,73 | 1,38 | -6,35 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 463 | 29 | -434 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. «Комплексная застройка территории в районе улиц Андреевская, г. Тамбов и улиц Березовая, Железнодорожная казарма в д. Перикса городского округа Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 1,79 | 3,34 | +1,55 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 221 | 27 | -194 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 217,22 | +217,22 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 2 этап 
в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 0 | 0 | 0 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 0 | 0 | 0 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

5. «Комплексная застройка микрорайона «Цнинский», с. Бокино, город Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6. «Комплексное развитие территории «Олимпийский» в г. Тамбов» (строительство дополнительного резервуара чистой воды (РЧВ) для увеличения мощности ВЗУ  № 6 в мкр. «Олимпийский» в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-39/С не достигнуты значения ключевых показателей 
по состоянию на 1 января 2024 года, в том числе:

по поступлению налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 
от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект;

по количеству рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, 
для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.

Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению № 12-84/С, реализация которых осуществляется в рамках конкурса по состоянию на 1 января 2024 года, установлено следующее.

1. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта по «Комплексная застройка микрорайона «8 этажей»:

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 6,96 | 1,62 | -5,34 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 200 | 59 | -141 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 6,94 | +6,94 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка микрорайона «Вернадский-2»:

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | 4,3 | 0,22 | -4,08 |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 108 | 14 | -94 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 66,05 | +66,05 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-84/С не достигнуты значения ключевых показателей по состоянию на 1 января 2024 года, в том числе:

по поступлению налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект;

по количеству рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, 
для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.

Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению от 27 января 2022 г. № 12-39/С 2025 года реализация которых осуществляется в рамках лимитов, по состоянию на 1 января 2025 года установлено следующее.

Общий анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов по Тамбовской области в рамках лимитов на 1 января 2025 года:

| Наименование показателя | План по соглашению | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 54,15 | 90,69 | +36,54 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 2 084 | 1 102 | -982 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 2 688,47 | 7 643,97 | +4 955,5 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов в разрезе отдельных инфраструктурных проектов представлен в таблицах.

1. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 1 этап 
в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План по соглашению | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 44,97 | 42,4 | -2,57 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 850 | 931 | +81 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 2 172,32 | 4 115,84 | +1 943,52 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. «Комплексная застройка микрорайона «Волжский» в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 463 | 39 | -424 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. «Комплексная застройка территории в районе улиц Андреевская, 
г. Тамбова и улиц Березовая, Железнодорожная казарма в д. Перикса городского округа Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 19,01 | +19,01 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 221 | 32 | -189 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 1 228,50 | +1 228,50 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 2 этап 
в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 214 | 0 | -214 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

5. «Комплексная застройка микрорайона «Цнинский», с. Бокино, г. Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 53 | 30 | -23 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 85,97 | +85,97 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6. «Комплексное развитие территории «Олимпийский» в г. Тамбов» (строительство дополнительного резервуара чистой воды (РЧВ) для увеличения мощности ВЗУ  № 6 в мкр. «Олимпийский» в г. Тамбов»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 9,18 | 29,28 | +20,1 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 283 | 70 | -213 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 516,15 | 2 213,66 | +1 697,51 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-39/С не достигнуты по состоянию на 1 января 2025 года значения ключевого показателя по количеству рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.

Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению № 12-84/С, реализация которых осуществляется в рамках конкурса, по состоянию на 1 января 2025 года установлено следующее.

1. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта по «Комплексная застройка микрорайона «8 этажей»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 200 | 130 | -70 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 77,66 | +77,66 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка микрорайона «Вернадский-2»

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей** | х | х | х |
| Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц* | 108 | 55 | -53 |
| Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей* | 0,0 | 66,05 | +66,05 |

*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);

**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-39/С по состоянию на 1 января 2025 года не достигнуто значение ключевого показателя по количеству рабочих мест, созданных 
в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.