Приложение № 8
к отчету по результатам

контрольного мероприятия

Сведения о плановых и фактически исполненных значениях ввода жилья, предусмотренного по проектам 
с ИБК, в разрезе субъектов Российской Федерации

| № п.п. | Субъект Российской Федерации | Количество инфраструктурных проектов, для которых установлены плановые показатели по вводу жилья / Всего количество инфраструктурных проектов, ед. | Сумма ИБК по инфраструктурным проектам, для которых установлены плановые показатели по вводу жилья, тыс. руб. | Средний объём средств ИБК в расчёте на 1 кв. м жилья, запланированного к вводу по проекту до 2040 года, тыс. руб. / 1 кв. м | Планируемый объём ввода жилья до 2040 года в соответствии с соглашениями с Минстроем России |  | Планируемый объём ввода жилья до 2024 года в соответствии с соглашениями с Минстроем России, тыс. кв. м | Фактический объём ввода жилья в соответствии со Сводной информацией о достижении социально-экономических эффектов субъектов Российской Федерации в 2022 − III кв. 2024 годах в рамках ИБК, тыс. кв. м | % исполнения ввода жилья за период 2022 − III кв. 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. кв. м | % |  |  |  |
| 1 | Калининградская область | 2 / 2 | 4 197,1 | 13,4 | 314,4 | 0,3 | 13,2 | 79,7 | 603,5 |
| 2 | Нижегородская область | 2 / 3 | 105 730,5 | 35,8 | 2 951,8 | 2,6 | 12,7 | 44,2 | 348,2 |
| 3 | Республика Татарстан | 3 / 3 | 14 283,1 | 1,7 | 8 382,5 | 7,3 | 1 016,0 | 2 765,1 | 272,1 |
| 4 | Ставропольский край | 2 / 2 | 9 028,7 | 3,4 | 2 632,0 | 2,3 | 100,0 | 262,2 | 262,2 |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ | 4 / 9 | 11 245,4 | 31,6 | 356,2 | 0,3 | 32,7 | 58,5 | 179,2 |
| 6 | г. Санкт-Петербург | 4 / 5 | 20 511,3 | 6,2 | 3 316,8 | 2,9 | 1 747,3 | 2 766,2 | 158,3 |
| 7 | Республика Крым | 5 / 5 | 7 423,1 | 5,6 | 1 328,5 | 1,2 | 115,4 | 179,4 | 155,4 |
| 8 | Тамбовская область | 8 / 8 | 3 184,4 | 4,4 | 728,0 | 0,6 | 54,1 | 77,1 | 142,4 |
| 9 | Вологодская область | 9 / 10 | 5 642,1 | 2,2 | 2 610,3 | 2,3 | 538,5 | 744,7 | 138,3 |
| 10 | Рязанская область | 6 / 6 | 3 983,9 | 2,4 | 1 686,0 | 1,5 | 504,6 | 659,3 | 130,7 |
| 11 | Республика Тыва | 4 / 4 | 1 331,7 | 4,0 | 336,0 | 0,3 | 31,9 | 41,5 | 130,1 |
| 12 | Калужская область | 3 / 5 | 2 746,7 | 2,3 | 1 202,5 | 1,0 | 253,5 | 328,1 | 129,4 |
| 13 | Смоленская область | 3 / 3 | 1 187,9 | 1,8 | 677,2 | 0,6 | 133,2 | 172,2 | 129,3 |
| 14 | Псковская область | 1 / 1 | 1 333,9 | 2,3 | 574,0 | 0,5 | 184,5 | 224,6 | 121,8 |
| 15 | Воронежская область | 5 / 8 | 10 112,4 | 2,6 | 3 834,2 | 3,3 | 532,7 | 642,0 | 120,5 |
| 16 | Амурская область | 2 / 2 | 3 418,4 | 16,5 | 207,5 | 0,2 | 31,7 | 36,6 | 115,5 |
| 17 | г. Москва | 3 / 3 | 106 715,3 | 41,7 | 2 562,0 | 2,2 | 861,0 | 983,3 | 114,2 |
| 18 | Алтайский край | 4 / 11 | 5 508,9 | 12,7 | 433,1 | 0,4 | 238,2 | 262,0 | 110,0 |
| 19 | Пензенская область | 3 / 3 | 5 318,4 | 2,6 | 2 074,8 | 1,8 | 615,3 | 660,1 | 107,3 |
| 20 | Новгородская область | 2 / 2 | 1 047,0 | 2,4 | 428,3 | 0,4 | 118,9 | 126,9 | 106,7 |
| 21 | Волгоградская область | 5 / 5 | 7 235,0 | 4,1 | 1 776,6 | 1,5 | 374,3 | 396,2 | 105,9 |
| 22 | Республика Бурятия | 2 / 2 | 3 873,3 | 17,4 | 222,8 | 0,2 | 12,0 | 12,2 | 101,6 |
| 23 | Чеченская республика | 8 / 9 | 5 225,0 | 4,1 | 1 283,8 | 1,1 | 275,1 | 277,3 | 100,8 |
| 24 | Московская область | 8 / 8 | 37 026,9 | 12,5 | 2 971,8 | 2,6 | 1 939,9 | 1 905,3 | 98,2 |
| 25 | Свердловская область | 6 / 7 | 15 283,8 | 2,0 | 7 782,2 | 6,8 | 2 060,1 | 1 946,4 | 94,5 |
| 26 | Ленинградская область | 4 / 4 | 11 558,9 | 4,4 | 2 599,8 | 2,3 | 938,5 | 884,7 | 94,3 |
| 27 | Тюменская область | 2 / 2 | 8 681,4 | 6,2 | 1 405,2 | 1,2 | 879,5 | 822,3 | 93,5 |
| 28 | Пермский край | 3 / 3 | 13 410,7 | 10,1 | 1 322,6 | 1,1 | 542,5 | 505,9 | 93,3 |
| 29 | Кемеровская область | 2 / 2 | 8 882,4 | 3,5 | 2 517,0 | 2,2 | 231,0 | 211,2 | 91,4 |
| 30 | Архангельская область | 4 / 4 | 3 681,4 | 6,7 | 545,9 | 0,5 | 54,0 | 48,5 | 89,9 |
| 31 | Республика Карелия | 3 / 3 | 1 839,5 | 6,9 | 265,7 | 0,2 | 16,0 | 14,1 | 87,7 |
| 32 | Липецкая область | 3 / 4 | 3 590,5 | 5,8 | 616,8 | 0,5 | 258,1 | 225,3 | 87,3 |
| 33 | Республика Башкортостан | 2 / 2 | 19 645,4 | 2,5 | 7 837,2 | 6,8 | 368,6 | 317,0 | 86,0 |
| 34 | Кабардино-Балкарская республика | 1 / 1 | 2 742,5 | 8,2 | 335,0 | 0,3 | 55,0 | 46,8 | 85,1 |
| 35 | Тульская область | 3 / 4 | 5 030,9 | 3,5 | 1 424,5 | 1,2 | 501,8 | 424,9 | 84,7 |
| 36 | Курганская область | 3 / 5 | 2 280,0 | 4,6 | 499,0 | 0,4 | 75,0 | 60,3 | 80,4 |
| 37 | Новосибирская область | 5 / 6 | 5 304,3 | 5,2 | 1 028,2 | 0,9 | 55,2 | 44,1 | 79,9 |
| 38 | Ростовская область | 3 / 3 | 25 821,7 | 5,6 | 4 581,6 | 4,0 | 447,3 | 354,2 | 79,2 |
| 39 | Брянская область | 2 / 3 | 3 272,4 | 5,3 | 615,0 | 0,5 | 75,0 | 57,8 | 77,0 |
| 40 | Республика Северная Осетия-Алания | 3 / 5 | 1 154,1 | 4,1 | 282,4 | 0,2 | 85,4 | 63,7 | 74,5 |
| 41 | Орловская область | 3 / 3 | 1 450,7 | 4,2 | 347,3 | 0,3 | 197,3 | 146,5 | 74,3 |
| 42 | Челябинская область | 2 / 2 | 88 502,1 | 51,0 | 1 735,6 | 1,5 | 1 014,3 | 749,8 | 73,9 |
| 43 | Кировская область | 1 / 1 | 2 000,0 | 7,9 | 252,0 | 0,2 | 51,0 | 37,1 | 72,8 |
| 44 | Курская область | 4 / 4 | 4 932,6 | 3,3 | 1 501,8 | 1,3 | 381,0 | 263,8 | 69,2 |
| 45 | Костромская область | 2 / 2 | 1 581,8 | 2,5 | 642,0 | 0,6 | 90,0 | 61,7 | 68,6 |
| 46 | Республика Марий Эл | 4 / 5 | 1 307,9 | 1,8 | 711,8 | 0,6 | 175,8 | 119,1 | 67,7 |
| 47 | Чувашская Республика - Чувашия | 9 / 9 | 4 565,8 | 4,5 | 1 013,2 | 0,9 | 430,1 | 279,6 | 65,0 |
| 48 | Хабаровский край | 2 / 2 | 4 886,2 | 4,6 | 1 068,7 | 0,9 | 145,0 | 92,0 | 63,4 |
| 49 | Республика Хакасия | 2 / 2 | 191,6 | 0,2 | 1 051,6 | 0,9 | 109,7 | 68,3 | 62,3 |
| 50 | Краснодарский край | 4 / 5 | 85 693,3 | 9,9 | 8 653,4 | 7,5 | 1 595,9 | 989,3 | 62,0 |
| 51 | Республика Саха (Якутия) | 3 / 4 | 5 602,2 | 16,7 | 334,7 | 0,3 | 120,4 | 74,3 | 61,7 |
| 52 | Ярославская область | 2 / 5 | 1 433,4 | 2,1 | 686,8 | 0,6 | 94,5 | 54,0 | 57,2 |
| 53 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2 / 4 | 729,2 | 3,3 | 222,5 | 0,2 | 39,4 | 21,8 | 55,3 |
| 54 | Астраханская область | 2 / 2 | 3 688,6 | 3,0 | 1 231,7 | 1,1 | 496,7 | 231,8 | 46,7 |
| 55 | Приморский край | 10 / 17 | 6 358,6 | 6,1 | 1 045,6 | 0,9 | 147,1 | 51,7 | 35,1 |
| 56 | Владимирская область | 6 / 7 | 6 857,4 | 5,7 | 1 202,1 | 1,0 | 369,8 | 123,6 | 33,4 |
| 57 | Белгородская область | 6 / 6 | 6 159,8 | 3,8 | 1 618,8 | 1,4 | 34,4 | 9,9 | 28,9 |
| 58 | Омская область | 1 / 4 | 4 621,8 | 3,5 | 1 302,3 | 1,1 | 178,2 | 27,2 | 15,3 |
| 59 | Еврейская автономная область | 2 / 2 | 418,8 | 6,4 | 65,8 | 0,1 | 51,2 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Забайкальский край | 3 / 7 | 2 686,7 | 6,3 | 427,4 | 0,4 | 44,6 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Ивановская область | 1 / 4 | 1 745,7 | 12,3 | 142,1 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Иркутская область | 4 / 4 | 11 730,9 | 4,6 | 2 526,3 | 2,2 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Карачаево-Черкесская республика | 2 / 2 | 1 248,8 | 19,2 | 64,9 | 0,1 | 7,9 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Магаданская область | 1 / 1 | 838,4 | 4,2 | 200,0 | 0,2 | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Оренбургская область | 2 / 4 | 4 290,7 | 1,4 | 3 136,0 | 2,7 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Самарская область | 1 / 2 | 10 369,9 | 3,7 | 2 832,8 | 2,5 | 81,1 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Ульяновская область | 1 / 2 | 795,4 | 5,0 | 160,0 | 0,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 / 1 | 3 626,5 | 21,8 | 166,0 | 0,1 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Республика Дагестан | 1 / 1 | 14 124,5 | 6,0 | 2 373,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | — |
| 70 | Саратовская область | 1 / 2 | 5 473,5 | 5,9 | 927,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | — |
| 71 | Камчатский край | 2 / 4 | 1 095,3 | 4,4 | 249,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | — |
| 72 | Республика Коми | 1 / 4 | 1 621,3 | 6,5 | 249,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | — |
| 73 | Томская область | 1 / 1 | 2 446,0 | 14,6 | 167,5 | 0,1 | 0,0 | 105,3 | — |
| 74 | Сахалинская область | 1 / 2 | 840,1 | 7,1 | 119,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | — |
| 75 | Республика Калмыкия | 1 / 1 | 544,9 | 5,2 | 104,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | — |
| 76 | г. Севастополь | 1 / 1 | 745,4 | 15,1 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 77 | Красноярский край | 0 / 3 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 78 | Мурманская область | 0 / 5 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 79 | Республика Алтай | 0 / 2 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 80 | Республика Ингушетия | 0 / 1 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 81 | Тверская область | 0 / 1 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 82 | Удмуртская Республика | 0 / 1 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 83 | Чукотский автономный округ | 0 / 1 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
|  | ВСЕГО | 239 / 320 | 804 695,6 | 7,0 | 115 132,6 | 100,0 | 22 484,4 | 23 238,4 | 103,4 |

Примечания

1. Субъекты Российской Федерации в таблице отранжированы по убыванию % исполнения ввода жилья за период 2022 − III кв. 2024 года.

2. Составлено по данным дополнительных соглашений к соглашениям, заключенным между высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации с Минстроем России о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и данным сводной информации о достижении социально-экономических эффектов субъектов Российской Федерации в рамках ИБК за период 2022 – III кв. 2024 года.

3. Информация в таблице сформирована с учетом того, что по семи инфраструктурным проектам не удаётся установить, запланирован ли по ним ввод жилых домов, поскольку в материалах, предоставленных Счётной палате Российской Федерации, отсутствуют дополнительные соглашения с указанием плановых показателей по вводу жилья по данным проектам.