КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2025 год пункт 3.14.0.2, сроки проведения 29 марта 2024 – 30 мая 2025, проверяемый период 1 Января 2021 – 31 Декабря 2023, контрольное мероприятие «Проверка использования в 2021–2023 годах средств федерального бюджета, выделенных на оказание универсальных услуг связи (в части услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказываемых с использованием точек доступа, и услуг подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа)»

| Объект контроля |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств1 |  | Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения |  | Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля) | Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия) |  | Сумма (тыс. рублей) | Реквизиты протокола об административной ответственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 2 Статьи 58 |  | 1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2507665883. В нарушение пункта 4.3 договора об условиях оказания универсальных услуг связи от 13 мая 2014 г. № УУС-01/2014 (далее – Договор) , заключенного между Минцифры России и ПАО «Ростелеком» (оператор универсального обслуживания), согласно которому пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения оператором универсального обслуживания обязательства по выполнению организационно-технических мероприятий, необходимых для подготовки сети связи к началу оказания, оказанию универсальных услуг связи (далее – организационно-технические мероприятия) и (или) оказанию универсальных услуг связи (далее также – УУС), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера финансового обеспечения за отчетный квартал, уменьшенного на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором за соответствующий отчетный квартал и фактически исполненных оператором универсального обслуживания, Минцифры России, руководствуясь пунктом 3 приложения № 5 к Договору , не начислило и не предъявило требование об уплате неустойки (пени) за несвоевременное исполнение обязательств ПАО «Ростелеком» по выполнению организационно-технических мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1.1 Договора, что привело к недопоступлению дохода в федеральный бюджет в размере 51 736 818,81 рублей (расчетно ). Так, в нарушение пункта 2.1.1 Договора, согласно которому оператор универсального обслуживания обязан выполнить организационно-технические мероприятия, необходимые для подготовки сети связи к началу оказания и оказанию УУС по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оказываемых с использованием точек доступа, и приступить к оказанию данных услуг в 846 населенных пунктах, перечень которых определен в таблице 1.6 приложения № 2 к Договору, не позднее 31 декабря 2021 года, ПАО «Ростелеком» выполнило обязательства по 285 (из 846) точкам доступа, используемым для оказания УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», в Московской области 31 июля 2022 года, то есть позднее установленного срока на 7 месяцев. При этом пунктом 3 приложения № 5 к Договору установлены условия освобождения оператора универсального обслуживания от ответственности за неоказание УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», оказываемых с использованием точек доступа. Условия освобождения оператора универсального обслуживания от ответственности за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение организационно-технических мероприятий в части УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» Договором, в том числе приложением № 5, не установлены. |  | 51 736,82 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 2 Статьи 58 |  | 1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2594744215. В нарушение абзаца третьего пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон о связи), согласно которому стороны могут вносить изменения в Договор в течение трех месяцев после дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, Минцифры России в 2021–2023 годах заключило 11 дополнительных соглашений к Договору за пределами установленного срока. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 3 Статьи 57 |  | 1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2546274450. В нарушение пункта 3 статьи 57 Закона о связи , согласно которому федеральный орган исполнительной власти в области связи в соответствии с принципами, установленными пунктом 2 указанной статьи, определяет перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, Минцифры России при определении указанных перечней не соблюдены следующие принципы, установленные пунктом 2 статьи 57 Закона о связи: в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых не оказываются услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», должна быть установлена не менее чем одна точка доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет»; в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых устанавливаются точки доступа в соответствии со статьей 57 Закона о связи, и при этом не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, не менее чем одна точка доступа должна быть оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В перечни населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденные приказами Минцифры России от 19 августа 2020 г. № 403 (далее – Перечень № 403) и от 3 июля 2023 г. № 606 (далее – Перечень № 606), и в Договор включены населенные пункты, численность населения которых не соответствует диапазону от ста до пятисот человек. В результате: в 2021 году в 11 случаях ПАО «Ростелеком» выполнило организационно-технические мероприятия и приступило к оказанию УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», оказываемых с использованием точек доступа, в населенных пунктах, численность которых не соответствует диапазону от ста до пятисот человек, что привело к расходованию средств федерального бюджета в размере 40 118 411,85 рублей (расчетно) с несоблюдением установленных пунктом 2 статьи 57 Закона о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания УУС; в 2021–2023 годах в 143 случаях ПАО «Ростелеком» выполнило организационно-технические мероприятия и приступило к оказанию УУС подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа, в населенных пунктах, численность населения которых не соответствует диапазону от ста до пятисот человек, что привело к расходованию средств федерального бюджета в размере 918 041 338,29 рублей (расчетно) с несоблюдением установленных пунктом 2 статьи 57 Закона о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания УУС. |  | 958 159,75 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 3 Статьи 57 |  | 1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2504628206. В нарушение пункта 3 статьи 57 Закона о связи , согласно которому федеральный орган исполнительной власти в области связи в соответствии с принципами, установленными пунктом 2 указанной статьи, определяет перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, Минцифры России при определении указанных перечней не соблюдены следующие принципы, установленные пунктом 2 статьи 57 Закона о связи: в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых не оказываются услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», должна быть установлена не менее чем одна точка доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет»; в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых устанавливаются точки доступа в соответствии со статьей 57 Закона о связи, и при этом не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, не менее чем одна точка доступа должна быть оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В перечни № 403 и № 606 и в Договор для установки точек доступа, используемых для оказания услуг по передаче данных и предоставления доступа к сети «Интернет», включены населенные пункты, в которых уже оказывались данные услуги. Указанное нарушение допущено в том числе в результате выполнения ПАО «Ростелеком» в рамках Договора организационно-технических мероприятий без подтверждения отсутствия в населенных пунктах существующих услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» и, соответственно, без внесения предложений по исключению из Договора населенных пунктов, в которых уже оказываются услуги связи. Так, согласно абзацу третьему пункта 3.2 Правил оказания универсальных услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 241 (далее – Правила № 241), в целях установки точки доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» отсутствием указанных услуг в населенном пункте считается ситуация, при которой в населенном пункте оказывают телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных со скоростью передачи данных от оборудования оператора связи к пользовательскому оборудованию абонента менее 10 Мбит/с. ПАО «Ростелеком» в 2021 году выполнило организационно-технические мероприятия (установило точки доступа) в 188 населенных пунктах, в которых согласно данным, предоставленным Роскомнадзором , на момент начала оказания УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», оказываемых с использованием точек доступа, другие операторы связи оказывали телематические услуги связи и услуги по передаче данных в стандарте LTE , то есть качеством не ниже предусмотренного Договором. В этой связи обеспечение точками доступа указанных населенных пунктов привело к расходованию средств федерального бюджета в размере 699 681 698,68 рублей (расчетно) с несоблюдением установленных пунктом 2 статьи 57 Закона о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания УУС. |  | 699 681,7 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 3 Статьи 57 |  | 1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2587590393. В нарушение пункта 3 статьи 57 Закона о связи , согласно которому федеральный орган исполнительной власти в области связи в соответствии с принципами, установленными пунктом 2 указанной статьи, определяет перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, Минцифры России при определении указанных перечней не соблюдены следующие принципы, установленные пунктом 2 статьи 57 Закона о связи: в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых не оказываются услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», должна быть установлена не менее чем одна точка доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет»; в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых устанавливаются точки доступа в соответствии со статьей 57 Закона о связи, и при этом не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, не менее чем одна точка доступа должна быть оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В перечни № 403 и № 606 и в Договор для установки точек доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, включены населенные пункты, в которых уже оказывались данные услуги. Согласно абзацу четвертому пункта 3.2 Правил № 241 в целях оборудования точек доступа средствами связи для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи считается, что указанные услуги в населенном пункте не оказываются, если покрытие населенного пункта услугами подвижной радиотелефонной связи всех операторов связи в совокупности составляет менее 75 процентов его территории. В 2021–2023 годах ПАО «Ростелеком», руководствуясь приложением № 8 к Договору (Техническое задание на выполнение организационно-технических мероприятий), выполнило организационно-технические мероприятия (то есть установило базовые станции) и приступило к оказанию УУС подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа, в 308 населенных пунктах , на всей территории которых согласно данным, предоставленным Роскомнадзором , на момент начала оказания УУС подвижной радиотелефонной связи другие операторы связи оказывали услуги подвижной радиотелефонной связи в стандарте LTE , то есть качеством не ниже предусмотренного Договором. В этой связи обеспечение базовыми станциями указанных населенных пунктов привело к расходованию средств федерального бюджета в размере 1 338 090 779,83 рублей (расчетно) с несоблюдением установленных пунктом 2 статьи 57 Закона о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания УУС. |  | 1 338 090,78 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 2 Статьи 58 |  | 1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2571296952. Минцифры России не осуществлен достаточный контроль за исполнением ПАО «Ростелеком» условий Договора, в том числе в части обязанности оператора оказывать УУС с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами, не осуществлялась претензионная работа по фактам ненадлежащего исполнения договорных обязательств ПАО «Ростелеком». Пунктом 4.2 Договора установлен штраф за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения оператором универсального обслуживания обязательства по выполнению организационно-технических мероприятий и (или) по оказанию УУС, предусмотренных Договором в отчетном квартале, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Минцифры России не начислило и не предъявило требование об уплате неустойки (штрафов) в размере 1 847 041 969,46 рублей (расчетно ) за ненадлежащее исполнение обязательств ПАО «Ростелеком» по выполнению организационно-технических мероприятий в 2021 году в 188 населенных пунктах, в которых согласно данным, предоставленным Роскомнадзором , на момент начала оказания УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», оказываемых с использованием точек доступа, другие операторы связи оказывали телематические услуги связи и услуги по передаче данных в стандарте LTE, то есть качеством не ниже предусмотренного Договором. |  | 1 847 041,97 |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Статья 309 |  | 3.60 Неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств в отношении государственного (муниципального) имущества и (или) непринятие мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных отношений, в том числе непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за пользование государственным (муниципальным) имуществом, убытков, неустойки | 2558058035. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, пункта 2.1.1 договора об условиях оказания УУС от 13 мая 2014 г. № УУС-01/2014 (далее – Договор), согласно которому ПАО «Ростелеком» (оператор универсального обслуживания) обязан выполнить организационно-технические мероприятия, необходимые для подготовки сети связи к началу оказания, оказанию универсальных услуг связи (далее соответственно – организационно-технические мероприятия, УУС) в части УУС по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оказываемых с использованием точек доступа, и приступить к оказанию данных услуг в 846 населенных пунктах, перечень которых определен в таблице 1.6 приложения № 2 к Договору, не позднее 31 декабря 2021 года, ПАО «Ростелеком» выполнило обязательства по 285 (из 846) точкам доступа, используемым для оказания УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», в Московской области 31 июля 2022 года, то есть позднее установленного срока на 7 месяцев. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Правительства РФ от 21.04.2005 N 241 "О мерах по организации оказания универсальных услуг связи" |  | 1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2501680870. Согласно пункту 1 и абзацу четвертому пункта 3.2 Правил № 241, операторы связи, на которых Правительством Российской Федерации возложена обязанность по оказанию УУС, оказывают УУС в соответствии с положениями Правил № 241, в том числе предусматривающими, что в целях оборудования точек доступа средствами связи для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи считается, что указанные услуги в населенном пункте не оказываются, если покрытие населенного пункта услугами подвижной радиотелефонной связи всех операторов связи в совокупности составляет менее 75 процентов его территории. ПАО «Ростелеком» в 2021–2023 годах, руководствуясь приложением № 8 к Договору (Техническое задание на выполнение организационно-технических мероприятий), выполнило организационно-технические мероприятия (то есть установило базовые станции) и приступило к оказанию УУС подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа, в 308 населенных пунктах, на всей территории которых согласно данным, предоставленным Роскомнадзором , на момент начала оказания УУС подвижной радиотелефонной связи в рамках Договора другие операторы связи оказывали услуги подвижной радиотелефонной связи в стандарте LTE, то есть качеством не ниже предусмотренного Договором, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ПАО «Ростелеком» обязанностей оператора универсального обслуживания, в том числе предусмотренных пунктом 2.1.4 Договора. В этой связи обеспечение базовыми станциями указанных населенных пунктов привело к расходованию средств федерального бюджета в размере 1 364 775 848,96 рублей (расчетно ) с несоблюдением установленных пунктом 2 статьи 57 Закона о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания УУС. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 1 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 894 711,02 |  |  |  |
| 2. Прочие нарушения и недостатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 3 Статьи 57 |  | XXX | 2554884852. В процессе выполнения организационно-технических мероприятий в рамках Договора ПАО «Ростелеком» был установлен ряд населенных пунктов, в которых уже оказывались услуги подвижной радиотелефонной связи, в связи с чем дополнительным соглашением от 31 мая 2023 г. № 30 к Договору в перечень населенных пунктов, в которых должны быть выполнены организационно-технические мероприятия в части УУС подвижной радиотелефонной связи, предусмотренный Договором, были внесены изменения в части исключения из него указанных населенных пунктов и включения новых населенных пунктов, соответствующих принципам, установленным пунктом 2 статьи 57 Закона о связи. При этом Минцифры России не включило новые населенные пункты, в которых ПАО «Ростелеком» приступило к выполнению организационно-технических мероприятий, в перечни № 403 и № 606. В результате в 7 случаях ПАО «Ростелеком» выполнило организационно-технические мероприятия и оказывает УУС подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах, не вошедших в перечни № 403 и № 606, что не соответствует пункту 1 статьи 46 Закона о связи, согласно которому оператор связи обязан руководствоваться при проектировании, построении, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации сетей связи нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области связи, пункту 3 Требований к построению, управлению или нумерации, организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования, условиям взаимодействия сети связи при оказании УУС подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа, утвержденных приказом Минцифры России от 10 сентября 2021 г. № 940, предусматривающему, что при построении и эксплуатации сети связи для оказания УУС подвижной радиотелефонной связи должна обеспечиваться возможность оказания УУС подвижной радиотелефонной связи в пределах административных границ населенных пунктов, вошедших в Перечень № 403 , а также пункту 2.1.4 Договора, согласно которому ПАО «Ростелеком» обязано оказывать УУС с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 2 Статьи 58 |  | XXX | 2584623452. В нарушение пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон о связи), согласно которому стороны могут вносить изменения в договор об условиях оказания УУС в течение трех месяцев после дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, ПАО «Ростелеком» в 2021–2023 годах заключило 11 дополнительных соглашений к Договору за пределами установленного срока. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 2 Статьи 57 |  | XXX | 2512006453. Пунктом 2 статьи 57 Закона о связи установлены принципы, определяющие критерии и условия оказания УУС в том числе: в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых не оказываются услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», должна быть установлена не менее чем одна точка доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет»; в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых устанавливаются точки доступа в соответствии со статьей 57 Закона о связи, и при этом не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, не менее чем одна точка доступа должна быть оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Согласно пункту 1 и абзацу третьему пункта 3.2 Правил оказания универсальных услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 241 (далее – Правила № 241), операторы связи, на которых Правительством Российской Федерации возложена обязанность по оказанию УУС, оказывают УУС в соответствии с положениями Правил № 241, в том числе предусматривающими, что в целях установки точки доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» отсутствием указанных услуг в населенном пункте считается ситуация, при которой в населенном пункте оказывают телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных со скоростью передачи данных от оборудования оператора связи к пользовательскому оборудованию абонента менее 10 Мбит/с. ПАО «Ростелеком» в 2021 году выполнило организационно-технические мероприятия (то есть установило точки доступа) в 188 населенных пунктах, в которых согласно данным, предоставленным Роскомнадзором , на момент начала оказания УУС по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет», оказываемых с использованием точек доступа, другие операторы связи оказывали телематические услуги связи и услуги по передаче данных в стандарте LTE , то есть качеством не ниже предусмотренного Договором. При этом ПАО «Ростелеком» выполнило указанные организационно-технические мероприятия без подтверждения отсутствия существующих услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» и, соответственно, без внесения предложений по исключению населенных пунктов из перечня населенных пунктов, подлежащих обеспечению указанными услугами, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ПАО «Ростелеком» обязанностей оператора универсального обслуживания, в том числе предусмотренных пунктом 2.1.4 Договора, согласно которому оператор универсального обслуживания обязан оказывать УУС с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этой связи обеспечение точками доступа указанных населенных пунктов привело к расходованию средств федерального бюджета в размере 699 681 698,68 рублей (расчетно ) с несоблюдением установленных пунктом 2 статьи 57 Закона о связи принципов, определяющих критерии и условия оказания УУС. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", /пункт 1 Статьи 46 |  | XXX | 2598794385. В 7 случаях ПАО «Ростелеком», руководствуясь дополнительным соглашением от 31 мая 2023 г. № 30 к Договору, выполнило организационно-технические мероприятия (установило базовые станции) и приступило к оказанию УУС подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах, не вошедших в перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденный приказом Минцифры России от 19 августа 2020 г. № 403 (далее – Перечень № 403), и перечень, утвержденный взамен названного приказом Минцифры России от 3 июля 2023 г. № 606, что не соответствует пункту 1 статьи 46 Закона о связи, согласно которому оператор связи обязан руководствоваться при проектировании, построении, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации сетей связи нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области связи, пункту 3 Требований к построению, управлению или нумерации, организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования, условиям взаимодействия сети связи при оказании УУС подвижной радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа, утвержденных приказом Минцифры России от 10 сентября 2021 г. № 940, предусматривающему, что при построении и эксплуатации сети связи для оказания УУС подвижной радиотелефонной связи должна обеспечиваться возможность оказания УУС подвижной радиотелефонной связи в пределах административных границ населенных пунктов, вошедших в Перечень № 403, а также пункту 2.1.4 Договора. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подписант |  |  | Направление / Департамент |  | Дата, время подписания |  |  | Серийный номер, срок действия сертификата |  |  |  |  |  |
|  |  | Терсков С.В. |  |  | Направление Шилкова Д.Е. |  | 20 мая 2025 г. 15:29:05 |  |  | Терсков Сергей Владимирович DEABC1504D7CFCD6DC08F37905FFCD0F15807BB5 с 5 марта 2025 г. 12:08:39 по 29 мая 2026 г. 12:08:39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потапенко Г.Г. |  |  | Направление Шилкова Д.Е. |  | 20 мая 2025 г. 17:18:15 |  |  | Потапенко Григорий Григорьевич 49F7AC1D5A1375D5FB36229DAA4350277F511CA3 с 3 марта 2025 г. 16:34:22 по 27 мая 2026 г. 16:34:22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Селюков Д.П. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 20 мая 2025 г. 17:25:52 |  |  | Селюков Дмитрий Павлович 0A1A8A5E59A332F997AA1A9546A40437FB54A9D0 с 9 декабря 2024 г. 14:16:02 по 4 марта 2026 г. 14:16:02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Крупенева Е.С. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 20 мая 2025 г. 18:04:45 |  |  | Крупенева Елена Станиславовна 027DADF1AECA7D4FB41113E4E80315BBE93F216D с 24 февраля 2025 г. 16:05:15 по 20 мая 2026 г. 16:05:15 |  |  |  |  |  |