КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2024 год пункт 3.14.0.1, сроки проведения 3 октября 2022 – 30 апреля 2024, проверяемый период 1 Января 2022 – 31 Декабря 2023, контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Минцифры России в 2022 и 2023 годах бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление закупок услуг, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480, для государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий» (с подготовкой промежуточного доклада о результатах контрольного мероприятия в апреле 2023 года) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва), публичное акционерное общество «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург) (с выходом в филиал ОЦО ПАО «Ростелеком» (г. Москва) и выездом по месту нахождения получателей услуг в г. Красноярске (Красноярский край), г. Якутске (Республика Саха (Якутия), г. Красногорске (Московская область) (конкретный перечень получателей услуг определяется в программе проведения контрольного мероприятия)

| Объект контроля |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств1 |  | Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения |  | Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля) |  | Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия) |  |  | Сумма (тыс. рублей) | Реквизиты протокола об административной ответственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 4.45 Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | 2423079676. ПАО «Ростелеком» не выполнило своих обязательств, предусмотренных пунктом 6.6 технического задания к ГК 0410/151, в части обязанности по уведомлению Минцифры России о необходимости внесения изменений в заявку в следующих случаях: если наименования и (или) адреса СЗО и Объектов ЦИК, указанные в адресном перечне к Заявке не соответствуют фактическим; если СЗО и (или) Объект ЦИК прекратили/приостановили свою деятельность; при перемещении СЗО и (или) Объекта ЦИК на новый адрес размещения организации в пределах населенного пункта. При этом механизм контроля за прекращением/приостановлением образовательной деятельности, либо осуществления образовательной деятельности СЗО по новым адресам предусмотрен не был. В результате Минцифры России оплатило услуги связи образовательным организациям, в которых образовательный процесс не велся (ликвидация, капитальный ремонт, приостановка деятельности). Так, в филиале муниципального бюджетного автономного учреждения «Кюпская средняя общеобразовательная школа им. Е.И. Апросимова» - «Тумульская начальная школа - детский сад» в 2022 – 2023 годах учебный процесс не велся в связи с отсутствием учеников, только дошкольная группа работала до июня 2023 года, с июля 2023 года воспитанников нет, учреждение не функционирует. За период с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года оплата услуг связи указанной образовательной организации была произведена в объеме 190,7 тыс. рублей (по 18,89 тыс. рублей ежемесячно ). |  |  | 190,7 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 4.45 Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | 2476399577. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 и части 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пунктов 1.1 и 3.2.2 государственного контракта от 30 декабря 2021 г. № 0410/15 и пунктов 5.17.1 и 7.11.4 технического задания к нему Минцифры России оплатило ПАО «Ростелеком» услугу по передаче в 2022 году данных от части образовательных организаций Московской области к точкам присоединения ЕСПД (компонента услуги «Передача данных L2») до заключения ПАО «Ростелеком» договоров с локальными операторами связи о предоставлении таких каналов в аренду (до организации канала L2 через сети передачи данных третьих операторов) на общую сумму 20 287,2 тыс. рублей. По данному нарушению произведен возврат средств в ходе контрольного мероприятия. |  |  | 20 287,2 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 4.45 Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | 2445012267. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 и части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ, пунктов 1.1 и 3.2.2 государственного контракта от 30 декабря 2021 г. № 0410/151 и пункта 7.11.4 технического задания к нему Минцифры России оплачивало в 2022 – 2023 годах стоимость услуг, оказанных 10 территориальным избирательным комиссиям по цене компоненты услуги «Передача данных» для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий (далее – избирательные комиссии, Объекты ЦИК), подключаемых по спутнику при фактическом их подключении к сети «Интернет» и к государственной автоматизированной системе «Выборы» с использованием ЕСПД по значительно более дешевой цене компоненты услуги «Передача данных» при подключении по волоконно-оптической линии. По данному нарушению произведен возврат средств в ходе контрольного мероприятия. Разница стоимости услуг по передаче данных при подключении к сети «Интернет» и к ГАС «Выборы» с использованием ЕСПД для 10 избирательных комиссий по цене компоненты услуги «Передача данных» для избирательных комиссий, подключаемых по спутнику (в период использования ими подключения по ВОЛС) и стоимости услуг по передаче данных при подключении по ВОЛС составляет 3 104,0 тыс. рублей. |  |  | 3 104,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 |  | 4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) |  | 2427976255. Минцифры России ненадлежащим образом осуществляло контроль за исполнением государственного контракта от 30 декабря 2021 г. № 0410/151 (далее – ГК 0410/151) и качеством оказываемых услуг, предусмотренный пунктом 3.1.3 указанного контракта, в результате факты ненадлежащего исполнения ПАО «Ростелеком» обязательств по ГК 0410/151 не были выявлены, меры по их устранению не приняты. Проверкой установлено, что в ряде случаев Минцифры России осуществляло приемку услуг в отношении объектов, АРМ которых к ЕСПД не были подключены. Так, ПАО «Ростелеком» на крыше МБОУ Александровская СОШ и в одном из классов размещено спутниковое оборудование для доступа к сети «Интернет» с использованием ЕСПД на скорости 1 Мбит/с, которое не подключено ни к одному из компьютеров образовательной организации для обеспечения возможности его использования. В период с февраля 2022 года по декабрь 2023 года Обществу оплачены услуги по ГК 0410/151 в размере 415,58 тыс. рублей (по 18,89 тыс. рублей ежемесячно). |  |  | 415,6 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 1 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 997,5 |  |  |  |
| 2. Прочие нарушения и недостатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480 |  | XXX |  | 2412029824. Фактическая скорость подключения к сети «Интернет» недостаточна для большинства образовательных организаций. Государственными контрактами на оказание в 2022 – 2023 годах услуг предусмотрено подключение образовательных организаций и избирательных комиссий к информационным системам и к сети «Интернет» с использованием единой сети передачи данных (далее – ЕСПД) по волоконно-оптическим линиям связи на скоростях доступа: не менее 100 Мбит/с (находящихся в городских населенных пунктах); не менее 50 Мбит/с (находящихся вне городских населенных пунктов). Фактически ПАО «Ростелеком» в большинстве случаев предоставляет подключение к информационным системам и к сети «Интернет» с использованием ЕСПД на минимальных скоростях доступа: 100 Мбит/с для городских и 50 Мбит/с для сельских образовательных организаций. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480. |  | XXX |  | 2445312901. Подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480, а также подпунктами «а» и «б» пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 3963-р предусмотрено осуществление в 2022 – 2023 годах закупок услуг с учетом потребностей пользователей. При осуществлении Минцифры России в 2022 – 2023 годах закупок услуг не были предусмотрены потребности образовательных организаций в обеспечении резервного канала связи сети «Интернет» при проведении в образовательных организациях государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480. |  | XXX |  | 2461079481. Предусмотренная техническими заданиями к государственным контрактам контентная фильтрация блокирует необходимые в образовательном процессе ресурсы, такие так библиотеки языков программирования, обновление для интерактивных панелей учебных классов и т.п. Добавление необходимых в образовательном процессе ресурсов в белый список ПАО «Ростелеком» осуществляет по запросам образовательных организаций, направляемым в техническую поддержку ПАО «Ростелеком». В ходе контрольного мероприятия установлено, что многие образовательные организации не осведомлены о возможности самостоятельного формирования белых и черных списков. Соответствующая информация не доводилась ни до органов государственной власти субъектов Российской Федерации ни до образовательных организаций. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480. |  | XXX |  | 2405839527. Общество не выполнило своих обязательств, предусмотренных пунктом 2.51.2 ГК 0410/151 в части направления Регламента технической поддержки при оказании услуг в адрес всех потребителей услуг, указанных в заявках Минцифры России. В результате образовательные организации не были осведомлены о порядке и способах обращения в службу технической поддержки при оказании услуг. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480. |  | XXX |  | 2460875744. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Общество не в полном объеме выполнило обязательства, предусмотренные пунктами 2.41 и 5.17.1 технического задания к ГК 0410/151, согласно которым подключение канала L2 от СЗО, Объекта ЦИК к точке присоединения ЕСПД проводится силами Исполнителя по сети Исполнителя или через сети передачи данных третьих операторов. Так, практически все образовательные организации Московской области вынуждены были самостоятельно подключиться к ЕСПД для обеспечения его работы. На указанные цели было израсходовано в 2022 году – 81 571,2 тыс. рублей, в 2023 году – 18 957,4 тыс. рублей средств бюджета Московской области или бюджетов муниципальных образований Московской области. В 2024 году некоторые образовательные организации Московской области продолжают оплачивать аренду каналов связи от СЗО к точке присоединения ЕСПД за счет средств регионального бюджета. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № Пр-2480. |  | XXX |  | 2402060564. Согласно техническим заданиям к государственным контрактам обращения в техническую поддержку должны регистрироваться либо по единому бесплатному контактному номеру телефона, либо посредством отправки сообщений электронной почты на единый почтовый ящик. В ходе контрольного мероприятия установлено, что указанное условие выбора способа обращения в техническую поддержку выполняется ненадлежащим образом. Так, обращение муниципального казенного образовательного учреждения «Учамская начальная школа – детский сад» в службу технической поддержки посредством отправки сообщения электронной почты не было зарегистрировано без последующего звонка по телефону. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| аудитор Счетной палаты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  | Шилков Д.Е. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подписант |  |  | Направление / Департамент |  | Дата, время подписания |  |  |  | Серийный номер, срок действия сертификата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крупенева Е.С. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 8 апреля 2024 г. 19:31:02 |  |  |  | Крупенева Елена Станиславовна 65DB0C328F4877AA050733450B04A2CB3223644E с 28 ноября 2023 г. 9:59:00 по 20 февраля 2025 г. 9:59:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шматко И.Н. |  |  | Направление Шилкова Д.Е. |  | 13 июня 2024 г. 18:54:13 |  |  |  | Шматко Игорь Николаевич 4207ABB0499E5BD8E90C1FACDE4011D42D83C14C с 5 декабря 2023 г. 11:59:00 по 27 февраля 2025 г. 11:59:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Селюков Д.П. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 14 июня 2024 г. 10:28:00 |  |  |  | Селюков Дмитрий Павлович 32F299C68CDC10357518AFC8039C60DB72C817B0 с 22 сентября 2023 г. 15:33:00 по 15 декабря 2024 г. 15:33:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кибитов А.И. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 18 июня 2024 г. 12:50:53 |  |  |  | Кибитов Артем Игоревич 839A9730AF3ED006D27CF35097B2CCF9F4AC2D2A с 25 декабря 2023 г. 17:48:00 по 19 марта 2025 г. 17:48:00 |  |  |  |  |  |  |