Приложение № 10

Информация об отсутствии данных в графиках мероприятий
(приложение № 6 к соглашениям о предоставлении субсидии)*

| Субъект Российской Федерации | Реквизиты соглашения | Отсутствие заполненных граф в графиках мероприятий (плановые даты по объектам капитального строительства) |
| --- | --- | --- |
| Камчатский край | от 27.12.2022 № 069-09-2023-063 | Дата утверждение задания на проектирование и контракта на проектирование, срок разработки проектной документации, реквизиты положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по одному объекту, техническая готовность объекта по одному объекту, дата заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации по одному объекту, срок ввода в эксплуатацию по одному объекту |
| Пермский край | от 27.12.2022 № 069-09-2023-061 | Сметная стоимость строительства, нормативный срок строительства, дата заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации |
| Тверская область | от 09.08.2022 № 069-09-2022-678 | Заполнены только графы по предельной стоимости строительства, году определения сметной стоимости, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |
| Тверская область | от 27.12.2022 № 069-09-2023-068 | По трем объектам капитального строительства (ПИР) полностью не заполнены графы. Дата утверждение контракта на проектирование – по одному объекту, дата заключение контракта на проведение работ по строительству (реконструкции) по одному объекту, срок ввода объекта в эксплуатацию по одному объекту |
| Республика Адыгея | от 24.08.2022 № 069-09-2022-679 | По одному объекту (реконструкция) графы полностью не заполнены. По одному объекту (строительство) заполнены графы: утверждение задания на проектирование, год определения сметной стоимости, дата заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации |
| Республика Адыгея | от 27.12.2022 № 069-09-2023-064 | Сметная стоимость строительства по одному объекту (строительство), нормативный срок строительства по одному объекту, дата заключения контракта на проведение работ по строительству по одному объекту, дата заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации по одному объекту, срок ввода объекта в эксплуатацию по одному объекту |
| Ярославская область | от 27.12.2022 № 069-09-2023-069 | Дата утверждения задания на проектирование и контракта на проектирование, дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, нормативный срок строительства, дата заключения контракта на проведение работ по строительству, дата заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации |
| Челябинская область | от 27.12.2022 № 069-09-2023-245 | Дата утверждения контракта на проектирование, нормативный срок строительства, срок ввода объекта в эксплуатацию |
| Воронежская область | 27.12.2022 069-09-2023-244 | Нормативный срок строительства по одному объекту, дата заключения контракта на проведение работ по строительству по двум объектам, дата заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации по одному объекту, срок ввода в эксплуатацию по одному объекту |
| Иркутская область | от 27.12.2022 № 069-09-2023-070 | Дата утверждения контракта на проектирование, нормативный срок строительства, срок ввода объекта в эксплуатацию |
| Пензенская область | от 27.12.2022 № 069-09-2023-067 | Сметная стоимость строительства, нормативный срок строительства, реквизиты положительного заключения, дата заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации |

* на 1 октября 2023 года