Приложение № 15
к отчету по результатам контрольного мероприятия

Сравнительная информация о стоимости и количестве замененной запорно-регулирующей арматуры при реализации муниципального контракта 
от 5 августа 2022 г. № 83

| Объект капитального ремонта |  | Кол-во затворов/ задвижек | ЗРА по проектной документации |  | ЗРА установленная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | Стоимость за ед. (без НДС) в руб. | наименование | Стоимость за ед. (без НДС) в руб. |
| П‐137 | Участок напорного коллектора от завода им. Карла Маркса до протоки р. Царев по Набережной Приволжского затона | 1 | Задвижка чугунная ГРАНАР KR11 Ду800 Ру16 фланцевая с обрезиненным клином+штурвал | 1 961 569,3 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ЗОК Ду 800 Ру 1,6 Мпа с редуктором | 3 899 556,0 |
| П‐138 | "Дюкерный переход сети водопровода через р. Прямая Болда, в створе ул. Августовская, 7/2 ‐ Карачинская, 54" | 6 | Дисковый поворотный 2‐х эксцентриковый затвор "Стейнвал" ВС, PN 1,6 МПа, с редуктором DN500 | 277 807,6 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду 600 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 1 243 158,0 |
| П-139 | Дюкерный переход сети водопровода через р. Прямая Болда, в створе ул. Рыбинская, 25к.7 ул. 1-я Набережная, 28. | 6 | Дисковый поворотный 2‐х эксцентриковый затвор "Стейнвал" ВС, PN 1,6 МПа, с редуктором DN 600 | 435 703,9 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду 500 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 841 070,0 |
| П-143 | Дюкерный переход сети водопровода через р. Кутум, в створе ул. Мельникова, 1 – ул. Красная Набережная, 64. | 6 | Дисковый поворотный затвор Стейнвал двухэксцентриковый фланцевый Ду600, Py16 | 435 703,9 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду 600 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 1 243 158,0 |
| П-144 | Дюкерный переход сети водопровода через р. Кутум, в створе ул. Красная Набережная, 237, к 2 - ул. Звездная, 65. | 4 | Дисковый поворотный затвор Стейнвал двухэксцентриковый фланцевый Ду600, Py16 | 435 703,9 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду 600 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 1 243 158,0 |
| П-146 | Дюкерный переход сети водопровода через р. Кутум, в створе по ул. Красная Набережная, 37 – ул. Шелгунова, 2. | 4 | Дисковый поворотный 2‐х эксцентриковый затвор "Стейнвал" ВС1200 | 2 469 627,8 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду1200 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 9 258 068,0 |
| П-148 | Дюкерный переход сети водопровода через р. Кутум, в створе ул. Красная Набережная, 223а - Красная Набережная, 178. | 1 | Дисковый поворотный затвор Стейнвал двухэксцентриковый фланцевый Ду500, Py16 | 277 807,6 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду500 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 841 070,0 |
| П-152 | Дюкерный переход сети водопровода через проток Царев, в створе пер. Губкина, 14 - ул. Наб. реки Царева, 83. | 4 | Дисковый поворотный затвор Стейнвал двухэксцентриковый фланцевый Ду500, Py16 | 277 807,6 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду500 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 841 070,0 |
| П-154 | Дюкерный переход сети водопровода через проток Царев, в створе ул. Наб. реки Царева, 9/1 – ул. Адм. Нахимова, 5. | 6 | Дисковый поворотный затвор Стейнвал двухэксцентриковый фланцевый Ду600, Py16 | 435 703,91 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду600 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 1 243 158,00 |
| П-155 | Дюкерный переход сети водопровода через ер. Казачий, в створе ул. Медиков, 1. | 4 | Дисковый поворотный 2‐х эксцентриковый затвор "Стейнвал" ВС, PN 1,6 МПа, с редуктором DN350 | 177 192,26 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду400 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 437 490,00 |
| П-156 | Дюкерный переход сети водопровода через ер. Солянка, в створе пер. Пугачёва - пер. Мечникова, ул. Авангардная, 11. | 4 | Дисковый поворотный 2‐х эксцентриковый затвор "Стейнвал" ВС, PN 1,6 МПа, с редуктором DN500 | 277 807,61 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду500 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 841 070,00 |
| П‐160 | Дюкерный переход сети водопровода через ер. Биштюбинка, в створе пл. Заводская, 95б ‐ ул. Орская | 5 | Дисковый затвор ГРАНВЭЛ DN500 PN16, с редуктором | 343 332,00 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду500 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 841 070,00 |
| П‐161 | Дюкерный переход сети водопровода через проток Кривая Болда, в створе Московская площадь, 106 ‐ ул. Сенная, 139 Б | 5 | Дисковый поворотный 2‐х эксцентриковый затвор "Стейнвал" ВС, PN 1,6 МПа, с редуктором DN600 | 435 703,91 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду600 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 1 243 158,00 |
| П‐163 | Дюкерный переход сети водопровода через ер. Малая Дарма, в створе ул. Зензелинская ‐ ул. Тобольская | 4 | Дисковый поворотный затвор Стейнвал двухэксцентриковый фланцевый Ду400, Py16 | 183 907,17 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Полипластик ЗОК Ду400 Ру 1,6 Мпа с маховиком | 437 490,00 |