Приложение № 4 к отчету

Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа

| Вопросы мероприятия | Методы | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Цель 1. Оценить соответствие деятельности объектов контрольного мероприятия, направленной на реализацию проекта по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по реализации указанного проекта (аудит соответствия) |  |  |  |
| 1. Оценить соблюдение объектами контрольного мероприятия требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, иных документов при создании научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. | Документальный и сравнительный анализ. Проведен анализ соответствия внесенных изменений в проектно-сметную документацию требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проведен анализ соответствия закупочной деятельности Научного центра требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, на основании портала ЕИС, проанализированы регламентные сроки направления документов. | Отсутствие документов, подтверждающих внесение изменений в проектно-сметную документацию. Отсутствие отдельных документов о проведенных закупках (требований об уплате неустойки) в ЕИС в сфере закупок. |
| 2. Проанализировать деятельность объектов контрольного мероприятия, направленную на доведение до клинического применения разработанных лекарственных препаратов. | Документальный метод. Анализировался План-график реализации мероприятий по производству и доведению до клинического применения лекарственных препаратов из мускуса кабарги на соответствие его требованиям поручения Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № ТГ-П12-9908СП и рекомендации Счетной палаты Российской Федерации, указанной в письме в Правительство Российской Федерации от 22 марта 2024 г. № 02/456/02-03. | Не установлены. |
| Цель 2. Оценить эффективность расходования средств федерального бюджета на реализацию проекта по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги (аудит эффективности) |  |  |  |
| 1. Оценить достижение запланированных результатов, направленных на реализацию Проекта. | 1. Документальный и сравнительный анализ, логический метод. Обследование. На основании информации, полученной из разных источников (ФМБА России, электронный бюджет (РОКС)) проводилось сравнение плановых величин и фактически достигнутых. На основании утвержденных нормативных-правовых и правовых актов ГРБС определена потребность в финансировании, проведен сравнительный анализ с фактическими данными (проектная документация, локальные сметы, акты выполненных работ). Проведено обследование на предмет соответствия фактически выполненных работ документации о приемке работ. 2. Запросы в ФМБА России, ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». 3. Анализ данных опубликованных в электронном бюджете (РОКС) и в единой информационной системе в сфере закупок. | 1. Анализ неструктурированной информации. Данные о выполненных работах в КС-2 содержатся в не машиночитаемом формате. При этом на основании указанных документов рассчитывался размер необоснованного завышения стоимости реализации проекта. В целях снижения рисков рассчитанные данные (на основании КС-2) сверялись с документами о финансировании выполненных работ по форме КС-3, содержащих сгруппированную информацию из данных КС-2. |
| 2. Оценить использование бюджетных средств, направленных на создание объектов, включая экономность. | 1. Документальный и сравнительный анализ. Проведено сравнение первоначальных объемов, выделенных на реализацию Проекта и итоговых значений. Проведен анализ цен на оборудование, указанное в сметной документации. 2. Запросы в ФМБА России, ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». | Конъюнктурный анализ стоимости оборудования проводился с применением различных источников информации (ЕИС, СПАРК-Маркетинг, сайты сети интернет). Сведения о стоимости оборудования, отраженные на сайтах сети интернет, не содержат информацию о расходах на поставку и монтаж оборудования. |